BÁO CÁO THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ ÁN LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI)

| Luật Đấu thầu, Luật số 38/2009/QH12 (Điều 2) hiện hành | Nội dung Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) | Thuyết minh lý do sửa đổi, bổ sung |
| --- | --- | --- |
| Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án sau đây: 1. Dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, bao gồm: a) Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; b) Dự án đầu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; c) Dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn; d) Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật; đ) Các dự án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển; 2. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 3. Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất, công trình, nhà xưởng đã đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. | ### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về các hoạt động đấu thầu bao gồm: 1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp theo các hình thức mua, thuê, thuê mua bao gồm: a) Dự án cho mục tiêu đầu tư phát triển sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên trong tổng mức đầu tư hoặc sử dụng dưới 30% vốn nhà nước nhưng từ 500 tỷ đồng vốn nhà nước trở lên trong tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật này (bao gồm cả dự án của doanh nghiệp nhà nước); b) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; c) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước của doanh nghiệp nhà nước trừ trường hợp mua nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư, dịch vụ để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoặc mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. 2. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật, lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư có sử dụng vốn nhà nước theo quy định của Chính phủ. 3. Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam ra nước ngoài; dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI) của doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư theo quy định của Chính phủ. 4. Hoạt động đấu thầu tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thực hiện theo quy định của pháp luật về dầu khí. Trường hợp pháp luật về dầu khí không có quy định thì áp dụng các quy định của Luật này. | Bổ sung vào phạm vi điều chỉnh các hoạt động mua sắm sử dụng nguồn lực của Nhà nước hiện chưa được điều chỉnh hoặc có nhưng nằm rải rác ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau (như hoạt động mua sắm vì mục đích công nhưng không hình thành dự án, các hoạt động đầu tư ra nước ngoài sử dụng vốn nhà nước, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư…) để tạo khung pháp lý chung thống nhất quản lý nguồn lực của Nhà nước một cách hiệu quả nhất. Riêng đối với hoạt động đấu thầu tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thực hiện theo quy định của pháp luật về dầu khí. Trường hợp pháp luật về dầu khí không có quy định thì áp dụng các quy định của Luật này |
| Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này. 2. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này. 3. Tổ chức, cá nhân có dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này chọn áp dụng Luật này. | ### Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này; 2. Tổ chức, cá nhân có dự án, hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này chọn áp dụng quy định của Luật này. | Nội dung được giữ nguyên như quy định hiện tại nhưng ghép Khoản 1 và Khoản 2 thành một khoản cho khoa học |
| Điều 3. Áp dụng Luật Đấu thầu, pháp luật có liên quan, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 1. Hoạt động đấu thầu phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp có đặc thù về đấu thầu quy định ở luật khác thì áp dụng theo quy định của luật đó. 3. Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), việc đấu thầu được thực hiện trên cơ sở nội dung điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết. | ### Điều 3. Áp dụng Luật Đấu thầu, pháp luật có liên quan, điều ước quốc tế 1. Hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này và không chọn áp dụng quy định của Luật này, người đứng đầu doanh nghiệp ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm minh bạch, công bằng và hiệu quả. 2. Đối với dự án Việt Nam tiếp nhận, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết. 3. Đối với dự án Việt Nam cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức ra nước ngoài, việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế giữa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước tiếp nhận vốn. 4. Việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phát sinh từ điều ước quốc tế ngoài quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó. | Quy định cụ thể việc áp dụng Luật Đấu thầu, pháp luật liên quan, điều ước quốc tế trong trường hợp Việt Nam là nước tiếp nhận ODA và trường hợp Việt Nam là nước cung cấp ODA để có cơ sở áp dụng pháp luật khi thực hiện các gói thầu, dự án theo các điều ước quốc tế, đồng thời cũng để phù hợp với các cam kết quốc tế trong tương lai có nội dung về đấu thầu mà Việt Nam đang và sẽ đàm phán. |
| Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý. 2. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này trên cơ sở bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 3. Hoạt động đấu thầu bao gồm các hoạt động của các bên liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 4. Trình tự thực hiện đấu thầu gồm các bước chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu, thông báo kết quả đấu thầu, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng. 5. Đấu thầu trong nước là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của các nhà thầu trong nước. 6. Đấu thầu quốc tế là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước. 7. Dự án là tập hợp các đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu nào đó trong một thời gian nhất định dựa trên nguồn vốn xác định. 8. Người có thẩm quyền là người được quyền quyết định dự án theo quy định của pháp luật. Đối với các dự án có sự tham gia vốn nhà nước của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên, trừ các dự án sử dụng 100% vốn nhà nước, thì người có thẩm quyền là Hội đồng quản trị hoặc đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia góp vốn. 9. Chủ đầu tư là người sở hữu vốn hoặc được giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp quản lý và thực hiện dự án quy định tại khoản 7 Điều này. 10. Bên mời thầu là chủ đầu tư hoặc tổ chức chuyên môn có đủ năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư sử dụng để tổ chức đấu thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu. 11. Nhà thầu là tổ chức, cá nhân có đủ tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Luật này. 12. Nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu, đứng tên dự thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn (sau đây gọi là nhà thầu tham gia đấu thầu). Nhà thầu tham gia đấu thầu một cách độc lập gọi là nhà thầu độc lập. Nhà thầu cùng với một hoặc nhiều nhà thầu khác tham gia đấu thầu trong một đơn dự thầu thì gọi là nhà thầu liên danh. 13. Nhà thầu tư vấn là nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn quy định tại khoản 34 Điều này. 14. Nhà thầu cung cấp là nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp hàng hóa quy định tại khoản 35 Điều này. 15. Nhà thầu xây dựng là nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp quy định tại khoản 36 Điều này. 16. Nhà thầu EPC là nhà thầu tham gia đấu thầu để thực hiện gói thầu EPC quy định tại khoản 21 Điều này. 17. Nhà thầu phụ là nhà thầu thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thoả thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ không phải là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu. 18. Nhà thầu trong nước là nhà thầu được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 19. Nhà thầu nước ngoài là nhà thầu được thành lập và hoạt động theo pháp luật của nước mà nhà thầu mang quốc tịch. 20. Gói thầu là một phần của dự án, trong một số trường hợp đặc biệt gói thầu là toàn bộ dự án; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần đối với mua sắm thường xuyên. 21. Gói thầu EPC là gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp. 22. Hồ sơ mời sơ tuyển là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu làm căn cứ pháp lý để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu. 23. Hồ sơ dự sơ tuyển là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển. 24. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu trúng thầu; là căn cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 25. Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu. 26. Giá gói thầu là giá trị gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt và các quy định hiện hành. 27. Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau giảm giá. 28. Giá đề nghị trúng thầu là giá do bên mời thầu đề nghị trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu được lựa chọn trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 29. Giá trúng thầu là giá được phê duyệt trong kết quả lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 30. Giá đánh giá là giá được xác định trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại và được dùng để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu EPC. Giá đánh giá bao gồm giá dự thầu do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu sau khi đã sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, cộng với các chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến tiến độ, chất lượng, nguồn gốc của hàng hóa hoặc công trình thuộc gói thầu trong suốt thời gian sử dụng. 31. Hợp đồng là văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên nhưng phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 32. Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 33. Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu trúng thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 34. Dịch vụ tư vấn bao gồm: a) Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án gồm có lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; b) Dịch vụ tư vấn thực hiện dự án gồm có khảo sát, lập thiết kế, tổng dự toán và dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; c) Dịch vụ tư vấn điều hành quản lý dự án, thu xếp tài chính, đào tạo, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ tư vấn khác. 35. Hàng hoá gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng và các dịch vụ không phải là dịch vụ tư vấn. 36. Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình, hạng mục công trình, cải tạo, sửa chữa lớn. 37. Kiến nghị trong đấu thầu là việc nhà thầu tham gia đấu thầu đề nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan đến quá trình đấu thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng. 38. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu phục vụ các hoạt động đấu thầu. 39. Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho người có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư xem xét, quyết định theo quy định của Luật này. Việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không phải là đánh giá lại hồ sơ dự thầu. | ### Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tài chính, tín dụng để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tài chính, tín dụng để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà đầu tư trúng thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 3. Bên mời thầu là tổ chức chuyên môn có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu bao gồm: a) Đối với lựa chọn nhà thầu trong thực hiện dự án, bên mời thầu là tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn, trừ trường hợp chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu; b) Đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, bên mời thầu là đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên; c) Đối với lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu tập trung, bên mời thầu là tổ chức đấu thầu tập trung quy định tại Điều 53 của Luật này; d) Đối với lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức trực thuộc cơ quan có thẩm quyền; đ) Đối với đấu thầu qua mạng, bên mời thầu là tổ chức quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản này và phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 4. Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc được giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp tổ chức quản lý quá trình thực hiện dự án. 5. Chứng thư số trong đấu thầu qua mạng là chứng nhận dưới dạng điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp để thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 6. Cơ quan có thẩm quyền trong lựa chọn nhà đầu tư là cơ quan ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư. 7. Danh sách ngắn là danh sách các nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm. 8. Dịch vụ phi tư vấn gồm vận chuyển, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt hàng hóa ngoài quy định tại Khoản 49 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức công tác đào tạo, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và dịch vụ khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 10 Điều này. 9. Dịch vụ sự nghiệp công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước cần quản lý, thực hiện vì lợi ích chung, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực: y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường, giao thông - vận tải và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ. 10. Dịch vụ tư vấn bao gồm lập, đánh giá báo cáo quy hoạch; tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi; khảo sát, lập thiết kế, dự toán, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị; quản lý dự án, thu xếp tài chính, kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác. 11. Doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 12. Dự án cho mục tiêu đầu tư phát triển bao gồm: a) Dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; b) Dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; c) Dự án, đề án quy hoạch; d) Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, điều tra cơ bản; đ) Các dự án, đề án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển. 13. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa và xây lắp thuộc dự án, dự toán mua sắm; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 14. Đấu thầu qua mạng hay còn gọi là đấu thầu điện tử, là quá trình sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 15. Đấu thầu quốc tế là quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của nhà thầu, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài. 16. Đấu thầu trong nước là quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của nhà thầu, nhà đầu tư trong nước. 17. Giá gói thầu là giá trị được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu của từng gói thầu. Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 18. Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu. 19. Giá đánh giá là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và cộng với các yếu tố quy đổi trên cùng một mặt bằng, được dùng để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. 20. Giá đề nghị trúng thầu là giá do bên mời thầu đề nghị trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu được lựa chọn trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). 21. Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 22. Gói thầu là một phần của dự án, dự toán mua sắm, trong một số trường hợp gói thầu là toàn bộ dự án; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm cho một lần lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên, đấu thầu tập trung. 23. Gói thầu hỗn hợp bao gồm thiết kế và cung cấp vật tư, thiết bị (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp (chìa khoá trao tay). 24. Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định. 25. Hàng hoá gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng, hàng tiêu dùng. 26. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng. 27. Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu, nhà đầu tư làm căn cứ pháp lý để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm được đánh giá đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm. 28. Hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm. 29. Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng khi áp dụng đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà đầu tư, nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu; là căn cứ cho việc ký kết hợp đồng. 30. Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư hoặc chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; là căn cứ ký kết hợp đồng. 31. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 32. Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa bên mời thầu và nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm thường xuyên; giữa đơn vị quản lý, sử dụng hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư được lựa chọn, doanh nghiệp dự án trong lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 33. Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là kết quả đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, tự thực hiện. 34. Kiến nghị là việc nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu đề nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và những vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng. 35. Người có thẩm quyền là người được quyền quyết định dự án hoặc người được quyền quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật này. 36. Nhà thầu chính là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh, chịu trách nhiệm về việc tham dự thầu, đứng tên dự thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu tham dự thầu một cách độc lập gọi là nhà thầu độc lập. Nhà thầu cùng với một hoặc nhiều nhà thầu khác tham dự thầu trong một đơn dự thầu trên cơ sở thỏa thuận phân định rõ trách nhiệm chung, riêng, quyền hạn, khối lượng và giá trị công việc thực hiện gọi là nhà thầu liên danh. 37. Nhà thầu phụ là nhà thầu thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thoả thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Nhà thầu phụ không phải là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham dự thầu. 38. Nhà thầu nước ngoài là nhà thầu được hình thành và hoạt động theo pháp luật nước ngoài. 39. Nhà thầu trong nước là nhà thầu được hình thành và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 40. Thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là việc người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu tổ chức kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm cơ sở xem xét, quyết định theo quy định của Luật này. Việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không phải là đánh giá lại hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu theo hạn mức, gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân, việc thẩm định các nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư quyết định nếu thấy cần thiết. 41. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất. 42. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm ba mươi (30) ngày. 43. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, là số ngày được tính từ thời điểm đóng thầu (đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính một ngày) đến hết 24 giờ của ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 44. Tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 45. Tổ chuyên gia bao gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm và am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu, dự án được bên mời thầu thành lập hoặc lựa chọn để đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 46. Văn bản điện tử là văn bản được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu, được soạn thảo, gửi, nhận và lưu trữ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bao gồm: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; thông báo mời quan tâm, mời sơ tuyển, mời thầu, mời chào hàng; hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu điện tử trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 47. Vi phạm pháp luật về đấu thầu là hành vi không thực hiện các quy định bắt buộc của pháp luật về đấu thầu. 48. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; giá trị quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước; tiền thuê đất, thuê mặt nước; giá trị tài sản của Nhà nước mà doanh nghiệp nhà nước mang đi thế chấp, cầm cố; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, trừ vốn tín dụng thương mại và vốn tự huy động khác không do Chính phủ bảo lãnh hoặc không được thế chấp, cầm cố bằng tài sản của Nhà nước. 49. Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình, hạng mục công trình. | Cụ thể hóa các quy định hiện tại cho phù hợp với thực tế, pháp điển hóa các quy định trong Nghị định 85/2009/NĐ-CP hiện nay để tăng cường giá trị pháp lý của quy định, đồng thời bổ sung một số khái niệm mới tương ứng với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo và xếp theo trình tự a, b, c… để dễ dàng tra cứu, tìm kiếm. |
| ### Điều 7. Tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh trong trường hợp là nhà thầu trong nước; có đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường hợp là nhà thầu nước ngoài; 2. Hạch toán kinh tế độc lập; ### 3. Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; đang trong quá trình giải thể. ### Điều 8. Tư cách hợp lệ của nhà thầu là cá nhân Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân; 2. Đăng ký hoạt động hợp pháp hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp; 3. Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. ### Điều 10. Điều kiện tham gia đấu thầu đối với một gói thầu Nhà thầu tham gia đấu thầu đối với một gói thầu phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Có tư cách hợp lệ quy định tại Điều 7, Điều 8 của Luật này; 2. Chỉ được tham gia trong một hồ sơ dự thầu đối với một gói thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu; 3. Đáp ứng yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu của bên mời thầu; 4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 11 của Luật này. | ### Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư 1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trường hợp là nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài phải có đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp; b) Hạch toán tài chính độc lập; c) Không bị cơ quan có trách nhiệm kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; đang trong quá trình giải thể; d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Chính phủ; đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 13 của Luật này; e) Có tên trong danh sách ngắn trong trường hợp đấu thầu hạn chế, sơ tuyển hoặc mời quan tâm; g) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 của Luật này. h) Nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam phải liên danh hoặc ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam. Nhà thầu nước ngoài chỉ được phép sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước không đủ khả năng thực hiện và không đáp ứng yêu cầu của gói thầu theo quy định của pháp luật. 2. Đối với nhà đầu tư là tổ chức, ngoài quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ còn phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Có khả năng thu xếp nguồn vốn thực hiện dự án theo yêu cầu; b) Có đủ vốn chủ sở hữu theo quy định của Chính phủ. 3. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân; b) Đăng ký hoạt động hợp pháp (nếu có); c) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 của Luật này. 4. Đối với nhà thầu là cá nhân, ngoài quy định tại Khoản 3 Điều này, nhà thầu có tư cách hợp lệ còn phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật. 5. Đối với nhà đầu tư là cá nhân, ngoài quy định tại Khoản 3 Điều này, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ còn phải có khả năng thu xếp nguồn vốn thực hiện dự án theo yêu cầu. 6. Tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu có sự tham gia của cộng đồng thực hiện theo quy định của Chính phủ. | Kế thừa các quy định hiện tại đồng thời gộp quy định về tư cách hợp lệ, điều kiện tham gia đấu thầu tại Điều 7, 8, 10 Luật Đấu thầu thành một điều về tư cách hợp lệ để phù hợp với thực tiễn. Bổ sung quy định về tư cách hợp lệ đối với nhà đầu tư tương ứng với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo, quy định về tư cách hợp lệ đối với nhà thầu là tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư, tổ, nhóm thợ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng để đảm bảo tính pháp lý của đối tượng này khi tham gia đấu thầu. |
| ## Điều 25. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu được phát hành khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 2. Hồ sơ mời thầu được duyệt; 3. Thông báo mời thầu hoặc danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đã được đăng tải theo quy định tại Điều 5 của Luật này. | ### Điều 6. Điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư 1. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được duyệt; c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn đã được đăng tải theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật này; d) Nguồn vốn cho gói thầu được bố trí theo tiến độ thực hiện gói thầu; đ) Nội dung, danh mục hàng hoá, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, đấu thầu tập trung; e) Đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu. 2. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Dự án thuộc danh mục dự án do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật; b) Báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu được duyệt. | Kế thừa quy định về điều kiện phát hành HSMT tại Điều 25 Luật Đấu thầu hiện tại đồng thời bổ sung cho phù hợp với việc lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư, mua sắm thường xuyên, đấu thầu tập trung và lựa chọn nhà đầu tư tương ứng với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo. |
| Điều 5. Thông tin về đấu thầu 1. Các thông tin sau đây về đấu thầu phải được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu: a) Kế hoạch đấu thầu; b) Thông báo mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển; c) Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi; d) Danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu; đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu; e) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; g) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành; h) Các thông tin liên quan khác. 2. Các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này sau khi được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu có thể đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo thuận tiện trong việc tiếp cận của các tổ chức và cá nhân có quan tâm. Chính phủ quy định chi tiết thông tin về đấu thầu. | ### Điều 7. Thông tin về đấu thầu 1. Các thông tin sau đây phải được đăng tải trên báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu quản lý: a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; b) Thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm; c) Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng; d) Danh sách ngắn; đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; đ) Kết quả mở thầu (đối với đấu thầu qua mạng); e) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; g) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; h) Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; i) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu; k) Các thông tin liên quan khác. 2. Các thông tin thực hiện đăng tải theo quy định tại Khoản 1 Điều này được khuyến khích đăng tải thêm trên trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo thuận tiện trong việc tiếp cận của các tổ chức và cá nhân có quan tâm. 3. Chính phủ quy định chi tiết thông tin về đấu thầu. | Quy định thêm các thông tin phải đăng tải để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Luật, đồng thời khuyến khích mở rộng diện đăng tải trên trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu công khai và minh bạch trong đấu thầu. |
| Điều 16. Ngôn ngữ trong đấu thầu Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và các nhà thầu đối với đấu thầu trong nước là tiếng Việt; đối với đấu thầu quốc tế là tiếng Việt, tiếng Anh. | - Điều 8. Ngôn ngữ - Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế. | Quy định rõ ràng hơn đối với trường hợp đấu thầu quốc tế. |
| Điều 15. Đồng tiền dự thầu 1. Đồng tiền dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu theo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng cụ thể. 2. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, việc quy đổi về cùng một đồng tiền để so sánh phải căn cứ vào tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền nước ngoài theo quy định trong hồ sơ mời thầu. 3. Các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam. | - Điều 9. Đồng tiền dự thầu 1. Đồng tiền dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng cụ thể, nhưng không quy định quá ba (03) đồng tiền. 2. Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quy định chào nhiều hơn một (01) đồng tiền trong đó có đồng Việt Nam, việc quy đổi về cùng một đồng tiền để so sánh phải căn cứ vào tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền nước ngoài theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Trường hợp không có tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền nước ngoài đó thì chọn một loại đồng tiền nước ngoài khác làm trung gian quy đổi theo quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 3. Chỉ được chào thầu bằng đồng Việt Nam đối với đấu thầu trong nước, kể cả đối với hàng hóa nhập khẩu được chào bán tại Việt Nam. 4. Các chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam. 5. Các chi phí ngoài nước đối với đấu thầu quốc tế được chào thầu bằng ngoại tệ. | Quy định rõ ràng hơn về nguyên tắc đối với từng trường hợp về đồng tiền dự thầu, về số lượng đồng tiền được chào thầu cũng như việc quy đổi trong trường hợp HSMT không quy định đồng tiền dự thầu là đồng Việt Nam để tạo thuận lợi trong thực tiễn áp dụng. |
| Điều 27. Bảo đảm dự thầu 1. Khi tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trong giai đoạn hai. 2. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu theo một mức xác định căn cứ tính chất của từng gói thầu cụ thể nhưng không vượt quá 3% giá gói thầu được duyệt. 3. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm ba mươi ngày. 4. Trường hợp cần gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng hiệu lực bảo đảm dự thầu; trong trường hợp này, nhà thầu không được thay đổi nội dung hồ sơ dự thầu đã nộp bao gồm cả giá dự thầu và phải gia hạn tương ứng hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Trường hợp nhà thầu từ chối gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu phải hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu. 5. Bảo đảm dự thầu được trả lại cho các nhà thầu không trúng thầu trong thời gian không quá ba mươi ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu. Đối với nhà thầu trúng thầu, bảo đảm dự thầu được hoàn trả sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 55 của Luật này. 6. Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: a) Rút hồ sơ dự thầu sau khi đóng thầu mà hồ sơ dự thầu vẫn còn hiệu lực; b) Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng; c) Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 55 của Luật này. | - Điều 10. Bảo đảm dự thầu 1. Khi tham dự thầu gói thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, hỗn hợp (trừ trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, tự thực hiện) hoặc để thực hiện dự án, nhà thầu, nhà đầu tư phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu hai giai đoạn, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trong giai đoạn hai. 2. Đối với đấu thầu qua mạng, bảo đảm dự thầu được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản hoặc hình thức bảo đảm dự thầu qua mạng do tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện. 3. Giá trị bảo đảm dự thầu a) Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ tính chất của từng gói thầu cụ thể; b) Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định bằng 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư. 4. Trường hợp cần gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu hoặc nhà đầu tư gia hạn tương ứng hiệu lực bảo đảm dự thầu; trong trường hợp này, nhà thầu hoặc nhà đầu tư không được thay đổi nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp bao gồm cả giá dự thầu và phải gia hạn tương ứng hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Trường hợp nhà thầu hoặc nhà đầu tư từ chối gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sẽ bị loại và bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu hoặc nhà đầu tư trong thời gian không quá mười lăm (15) ngày kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản từ chối gia hạn hiệu lực. 5. Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên trong liên danh có thể thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu liên danh nhưng phải đảm bảo tổng giá trị bảo đảm dự thầu không nhỏ hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 6. Bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa cho các nhà thầu hoặc nhà đầu tư không trúng thầu trong thời gian không quá hai mươi (20) ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc nhà đầu tư. Đối với nhà thầu hoặc nhà đầu tư trúng thầu, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu hoặc nhà đầu tư thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 11 của Luật này. 7. Nhà thầu hoặc nhà đầu tư không được nhận lại bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: a) Nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất; b) Nhà thầu, nhà đầu tư không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 11 của Luật này; c) Đối với nhà thầu, trong thời hạn tối đa là hai mươi (20) ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng; d) Đối với nhà đầu tư, trong thời hạn tối đa là ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành đàm phán, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã đàm phán, hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng. | Bổ sung quy định về bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu trong trường hợp đấu thầu qua mạng, trong trường hợp liên danh dự thầu và khi áp dụng chỉ định thầu và bảo đảm dự thầu đối với nhà đầu tư để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo, đồng thời quy định cụ thể mức bảo đảm dự thầu là từ 1% đến 3% giá gói thầu để thống nhất áp dụng trên thực tế. Ngoài ra bổ sung một số nội dung trên cơ sở pháp điển hóa quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. |
| Điều 55. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 1. Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực, trừ lĩnh vực đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và hình thức tự thực hiện. 2. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu và tối đa bằng 10% giá hợp đồng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng phải cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được người có thẩm quyền cho phép. 3. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng phải kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có). 4. Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực. | ### Điều 11. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng do nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn nộp trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tư vấn và hình thức tự thực hiện. 2. Đối với đấu thầu qua mạng, bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản hoặc hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng qua mạng do tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện. 3. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng a) Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu căn cứ tính chất của gói thầu. Trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng có thể quy định lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá trúng thầu và phải được người có thẩm quyền cho phép; b) Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% tổng mức đầu tư. 4. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có) đối với lựa chọn nhà thầu. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng kéo dài từ ngày hợp đồng được ký chính thức đến ngày công trình, được hoàn thành và nghiệm thu hoặc ngày các điều kiện đảm bảo việc cung cấp dịch vụ được hoàn thành theo quy định của hợp đồng dự án. 5. Nhà thầu, nhà đầu tư không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực hoặc các trường hợp vi phạm theo thỏa thuận trong hợp đồng. | Bổ sung quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu trong trường hợp đấu thầu qua mạng, đối với nhà đầu tư để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo, đồng thời bổ sung thêm trường hợp không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng khi có vi phạm theo thỏa thuận trong hợp đồng để tăng cơ chế ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu đối với các nghĩa vụ hợp đồng. |
| Điều 14. Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế Đối tượng được hưởng ưu đãi trong đấu thầu quốc tế bao gồm: 1. Nhà thầu là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; 2. Nhà thầu liên danh khi có thành viên trong liên danh là nhà thầu thuộc quy định tại khoản 1 Điều này đảm nhận công việc có giá trị trên 50% đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp hoặc gói thầu EPC; 3. Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên. Chính phủ quy định chi tiết về ưu đãi trong đấu thầu quốc tế. | - Điều 12. Ưu đãi nhà thầu và hàng hóa trong nước 1. Đối tượng hưởng ưu đãi trong đấu thầu quốc tế Đối tượng được hưởng ưu đãi trong đấu thầu quốc tế khi thuộc một trong các trường hợp sau: a) Nhà thầu trong nước khi tham dự thầu quốc tế gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp; b) Nhà thầu liên danh khi có thành viên trong liên danh là nhà thầu trong nước đảm nhận công việc có giá trị trên 50% đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp; c) Nhà thầu cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên. 2. Phương pháp tính ưu đãi trong đấu thầu quốc tế a) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: Nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền cụ thể vào giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (đối với phương pháp giá thấp nhất quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 46 của Luật này); nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm một số điểm cụ thể vào số điểm kỹ thuật của nhà thầu đó (đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật quy định tại Điểm b, Điểm d Khoản 1 Điều 46 của Luật này) hoặc được cộng thêm một số điểm cụ thể vào điểm tổng hợp của nhà thầu đó (đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và tài chính quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 46 của Luật này). b) Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp: Nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền cụ thể vào giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (đối với phương pháp giá thấp nhất quy định tại Khoản 1 Điều 45 của Luật này); nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền cụ thể vào giá đánh giá (đối với phương pháp giá đánh giá thấp nhất quy định tại Khoản 2 Điều 45 của Luật này); nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm một số điểm cụ thể vào điểm tổng hợp của nhà thầu đó (đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá quy định tại Khoản 3 Điều 45 của Luật này). c) Trường hợp các hồ sơ dự thầu của nhà thầu nước ngoài được xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho hồ sơ dự thầu đề xuất giá trị chi phí trong nước cao hơn. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài sau khi đã thực hiện việc ưu đãi theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho hồ sơ dự thầu của nhà thầu trong nước. 3. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu có trên 50% số lượng lao động là thương binh hoặc người tàn tật được xếp hạng bằng với hồ sơ dự thầu của nhà thầu khác thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho hồ sơ dự thầu của nhà thầu này. 4. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ được xếp hạng bằng với hồ sơ dự thầu của nhà thầu là doanh nghiệp vừa, lớn theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho hồ sơ dự thầu của nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ. 5. Các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, đơn giản được dành cho các nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ tham gia đấu thầu theo quy định của Chính phủ. 6. Chính phủ quy định chi tiết về ưu đãi nhà thầu và hàng hóa trong nước. | Quy định cụ thể về ưu đãi đối với nhà thầu, ưu đãi đối với hàng hóa và phương pháp tính ưu đãi để tạo cơ chế thuận lợi, tăng tính cạnh tranh đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia đấu thầu quốc tế. Đặc biệt trong Dự thảo mới nhấn mạnh đến việc ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp có trên 50% lao động là thương binh, người tàn tật. |
| Điều 11. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 1. Nhà thầu khi tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải bảo đảm các yêu cầu sau đây về tính cạnh tranh: a) Nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; b) Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng; c) Nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư dự án. 2. Chính phủ quy định cụ thể về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. | ### Điều 13. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 1. Nhà thầu khi tham dự thầu phải bảo đảm các yêu cầu sau đây về tính cạnh tranh: a) Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; b) Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế; c) Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng; d) Nhà thầu tham dự thầu các gói thầu thuộc dự án phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư. 2. Nhà đầu tư khi tham dự thầu phải bảo đảm các yêu cầu sau đây về tính cạnh tranh: a) Nhà thầu tư vấn đấu thầu, cá nhân liên quan trực tiếp đến công việc tư vấn đấu thầu cho dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư phải độc lập và không được là thành viên của nhà đầu tư đối với cùng dự án cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án; b) Nhà thầu tư vấn thẩm định dự án, cá nhân liên quan trực tiếp đến công việc thẩm định dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư phải độc lập và không được là thành viên của nhà đầu tư đối với cùng dự án cho đến ngày ký kết hợp đồng dự án. 3. Chính phủ quy định chi tiết về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. | Bổ sung quy định về nội dung bảo đảm cạnh tranh giữa các nhà thầu với nhau khi áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế trên cơ sở kế thừa quy định này từ Luật Xây dựng hiện tại để thống nhất khung pháp lý chung về đấu thầu. Đồng thời bổ sung quy định về bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo. |
| Điều 13. Đấu thầu quốc tế 1. Việc tổ chức đấu thầu quốc tế được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA mà nhà tài trợ quy định phải đấu thầu quốc tế; b) Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó ở trong nước chưa đủ khả năng sản xuất; c) Gói thầu mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước nhưng không chọn được nhà thầu trúng thầu. 2. Trường hợp khi trúng thầu nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (nếu có) đã được kê khai trong hồ sơ dự thầu với khối lượng và giá trị dành cho phía nhà thầu Việt Nam thì nhà thầu đó sẽ bị loại. 3. Nhà thầu nước ngoài trúng thầu thực hiện gói thầu tại Việt Nam phải tuân theo quy định của Chính phủ Việt Nam về quản lý nhà thầu nước ngoài. | ### Điều 14. Đấu thầu trong nước, quốc tế 1. Đấu thầu quốc tế được áp dụng trong trường hợp sau: a) Gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi theo yêu cầu của nhà tài trợ; b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, chất lượng hoặc không thuộc danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này; c) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn, xây lắp, hỗn hợp mà nhà thầu trong nước không có khả năng đáp ứng yêu cầu hoặc đã tổ chức đấu thầu trong nước nhưng không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu; d) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 2. Đấu thầu trong nước được áp dụng đối với: a) Dự án, gói thầu không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này; b) Gói thầu mua sắm hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được nhưng thông dụng và được nhập khẩu, chào bán tại Việt Nam. 3. Chính phủ quy định chi tiết về đấu thầu trong nước, quốc tế. | Bổ sung quy định về các trường hợp đấu thầu trong nước để tránh việc hiểu và áp dụng không thống nhất trên thực tế hiện nay (trên cơ sở quy định rõ ràng khi nào thì áp dụng đấu thầu trong nước, khi nào thì áp dụng đấu thầu quốc tế). |
| Điều 18. Đấu thầu rộng rãi 1. Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trừ trường hợp quy định tại các điều từ Điều 19 đến Điều 24 của Luật này. 2. Đối với đấu thầu rộng rãi, không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo mời thầu theo quy định tại Điều 5 của Luật này để các nhà thầu biết thông tin tham dự. Bên mời thầu phải cung cấp hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu. Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. | ### Điều 15. Đấu thầu rộng rãi 1. Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm hoặc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đều phải áp dụng đấu thầu rộng rãi, trừ trường hợp quy định tại các điều từ Điều 16 đến Điều 19 của Luật này. Khi áp dụng đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. 2. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, dự án, người có thẩm quyền quyết định áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn. | Bổ sung quy định về việc áp dụng đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, đấu thầu tập trung và đối với lựa chọn nhà đầu tư để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo. Ngoài ra bổ sung quy định về áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn trên cơ sở pháp điển hóa quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. |
| Điều 19. Đấu thầu hạn chế 1. Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài đối với nguồn vốn sử dụng cho gói thầu; b) Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu. 2. Khi thực hiện đấu thầu hạn chế, phải mời tối thiểu năm nhà thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu; trường hợp thực tế có ít hơn năm nhà thầu, chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép tiếp tục tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc áp dụng hình thức lựa chọn khác. | ### Điều 16. Đấu thầu hạn chế Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu thuộc dự án có yêu cầu cao về mặt kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu. | Kế thừa quy định hiện tại của Luật Đấu thầu trên cơ sở có sửa đổi cho phù hợp thực tiễn. |
| Điều 20. Chỉ định thầu 1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay thì chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó được chỉ định ngay nhà thầu để thực hiện; trong trường hợp này chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó phải cùng với nhà thầu được chỉ định tiến hành thủ tục chỉ định thầu theo quy định trong thời hạn không quá mười lăm ngày kể từ ngày chỉ định thầu; b) Gói thầu do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài; c) Gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia; gói thầu thuộc dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia; d) Gói thầu mua sắm các loại vật tư, thiết bị để phục hồi, duy tu, mở rộng công suất của thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất mà trước đó đã được mua từ một nhà thầu cung cấp và không thể mua từ các nhà thầu cung cấp khác do phải bảo đảm tính tương thích của thiết bị, công nghệ; đ) Gói thầu có giá trị trong hạn mức được chỉ định thầu hoặc do yêu cầu đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ. 2. Khi thực hiện chỉ định thầu, phải lựa chọn một nhà thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của gói thầu và phải tuân thủ quy trình thực hiện chỉ định thầu do Chính phủ quy định. 3. Trước khi thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều này, dự toán đối với gói thầu phải được phê duyệt theo quy định của pháp luật; đối với gói thầu quy định tại điểm đ còn phải bảo đảm việc chỉ định thầu hiệu quả hơn đấu thầu. | ### Điều 17. Chỉ định thầu 1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay; gói thầu thuộc dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia; gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến sức khoẻ, tài sản và tính mạng của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; b) Gói thầu dịch vụ tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa; gói thầu thiết kế công nghệ và cung cấp vật tư, thiết bị nhằm đảm bảo tính tương thích về mặt công nghệ của gói thầu trước đó mà nhà thầu khác không thể cung cấp được; c) Gói thầu mà chỉ có một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu; d) Tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn được bảo hộ quyền tác giả sẽ được chỉ định để thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình; gói thầu tu bổ, tôn tạo, phục hồi các công trình di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình; e) Gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền sở hữu trí tuệ; g) Gói thầu mua sắm hàng hóa có nội dung, tính chất tương tự và quy mô không vượt so với gói thầu mà trước đó đã đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế, đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng chỉ định thầu không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó, thời hạn từ khi ký hợp đồng gốc đến ngày phê duyệt kết quả chỉ định thầu không quá sáu (06) tháng và chỉ áp dụng đối với nhà thầu đã trúng thầu trước đó; h) Gói thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của Chính phủ; i) Gói thầu có giá trị trong hạn mức được chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ; k) Trong trường hợp đặc biệt, người có thẩm quyền quyết định áp dụng chỉ định thầu khi gói thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện chỉ định thầu do Chính phủ quy định và đảm bảo chỉ định thầu hiệu quả hơn so với việc tổ chức đấu thầu, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 2. Việc chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án; b) Trường hợp đề xuất dự án của nhà đầu tư được phê duyệt, sau khi đăng tải danh mục dự án theo quy định của pháp luật mà không có nhà đầu tư khác đăng ký tham gia thì sẽ chỉ định cho nhà đầu tư có đề xuất dự án được phê duyệt. 3. Trường hợp không cần thiết áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác phù hợp theo quy định. | Quy định cụ thể về các trường hợp chỉ định thầu trên cơ sở pháp điển hóa quy định về các trường hợp chỉ định thầu tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. Đồng thời, bổ sung các trường hợp chỉ định thầu đối với nhà đầu tư để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo. Bên cạnh đó, theo Hiệp định TPP, khi chủ đầu tư có dự định mua thêm cùng loại hàng hóa, dịch vụ đối với cùng nhà thầu (tương tự như hình thức mua sắm trực tiếp theo Luật Đấu thầu) thì khi xác định giá gói thầu ban đầu phải tính cả giá trị hàng hóa, dịch vụ dự kiến mua thêm, tránh tình trạng chia thành nhiều gói thầu để không áp dụng Hiệp định TPP. Thực chất đây là hình thức chỉ định thầu cho cùng một nhà thầu, vì vậy, trong dự thảo Luật Đấu thầu, hình thức mua sắm trực tiếp được đưa thành một trong các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. |
| Điều 22. Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa 1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp có đủ các điều kiện sau đây: a) Gói thầu có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng; b) Nội dung mua sắm là những hàng hoá thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương nhau về chất lượng. 2. Khi thực hiện chào hàng cạnh tranh, phải gửi yêu cầu chào hàng cho các nhà thầu. Nhà thầu gửi báo giá đến bên mời thầu một cách trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu điện. Đối với mỗi gói thầu phải có tối thiểu ba báo giá từ ba nhà thầu khác nhau. | ### Điều 18. Chào hàng cạnh tranh Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức và thuộc một trong các trường hợp sau: 1. Gói thầu mua sắm hàng hoá thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương nhau về chất lượng thuộc dự án, dự toán mua sắm; 2. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản và được tiêu chuẩn hóa; 3. Gói thầu xây lắp công trình đơn giản, đã có thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được duyệt. Chính phủ quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh. | Bổ sung việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu xây lắp đơn giản nhằm phát huy hiệu quả của hình thức này (thủ tục đơn giản, thời gian thực hiện ngắn…) |
| Điều 23. Tự thực hiện 1. Hình thức tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư là nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thuộc dự án do mình quản lý và sử dụng. 2. Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, dự toán cho gói thầu phải được phê duyệt theo quy định. Đơn vị giám sát việc thực hiện gói thầu phải độc lập với chủ đầu tư về tổ chức và tài chính. | ### Điều 19. Tự thực hiện Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm khi chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 1. Trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu. ### 2. Giao cho đơn vị hạch toán tài chính phụ thuộc có đủ kinh nghiệm và sử dụng thiết bị, nhân sự của chính mình để thực hiện gói thầu thông qua việc ký kết hợp đồng. | Bổ sung việc áp dụng hình thức này trong trường hợp mua sắm thường xuyên, đồng thời quy định rõ điều kiện áp dụng đối với hình thức này cho phù hợp với thực tiễn. |
| Điều 21. Mua sắm trực tiếp 1. Mua sắm trực tiếp được áp dụng khi hợp đồng đối với gói thầu có nội dung tương tự được ký trước đó không quá sáu tháng. 2. Khi thực hiện mua sắm trực tiếp, được mời nhà thầu trước đó đã được lựa chọn thông qua đấu thầu để thực hiện gói thầu có nội dung tương tự. 3. Đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó. 4. Được áp dụng mua sắm trực tiếp để thực hiện gói thầu tương tự thuộc cùng một dự án hoặc thuộc dự án khác. |  | Hình thức này xét về bản chất là chọn nhà thầu đã trúng thầu trước đây (bản chất là chỉ định thầu). Vì vậy chuyển thành một trường hợp được chỉ định thầu cho phù hợp với thông lệ quốc tế. |
| Điều 24. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Trường hợp gói thầu có đặc thù riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều từ Điều 18 đến Điều 23 của Luật này thì chủ đầu tư phải lập phương án lựa chọn nhà thầu, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. |  | Bỏ hình thức này vì trên thực tế từ khi Luật Đấu thầu có hiệu lực đến nay, chưa có bất kỳ chủ đầu tư nào áp dụng. |
| Điều 25. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu được phát hành khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Kế hoạch đấu thầu được duyệt; 2. Hồ sơ mời thầu được duyệt; 3. Thông báo mời thầu hoặc danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đã được đăng tải theo quy định tại Điều 5 của Luật này. |  | Bỏ nội dung này vì đã gộp vào Điều 6 Dự thảo. |
| Điều 26. Phương thức đấu thầu 1. Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành một lần. 2. Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ được áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước để đánh giá, đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánh giá tổng hợp. Trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì đề xuất về tài chính của nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được mở để xem xét, thương thảo. 3. Phương thức đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng và được thực hiện theo trình tự sau đây: a) Trong giai đoạn một, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn một, các nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính nhưng chưa có giá dự thầu; trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai; b) Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm: đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính, trong đó có giá dự thầu; biện pháp bảo đảm dự thầu. | - Điều 20. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp hoặc áp dụng đối với hình thức chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu nhà thầu, nhà đầu tư. Nhà thầu hoặc nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về mặt kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Việc mở thầu được tiến hành một lần. - Điều 21. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ 1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc gói thầu hỗn hợp, mua sắm hàng hóa, xây lắp quy mô lớn, phức tạp theo quy định của Chính phủ. Nhà thầu nộp đề xuất về mặt kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất về mặt kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu để đánh giá, đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mở để đánh giá tổng hợp. Trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì chỉ mở đề xuất về tài chính của nhà thầu đáp ứng số điểm kỹ thuật tối thiểu theo quy định và đạt số điểm kỹ thuật cao nhất để xem xét, thương thảo. 2. Phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi trong lựa chọn nhà đầu tư; trong đó hồ sơ dự thầu gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật được mở ngay sau thời điểm đóng thầu để đánh giá. Nhà đầu tư vượt qua bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được mở tiếp hồ sơ đề xuất tài chính để đánh giá về tài chính và xếp hạng nhà đầu tư. - Điều 22. Phương thức hai giai đoạn Phương thức hai giai đoạn được áp dụng đối với việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù. - 1. Phương thức hai giai đoạn, một túi hồ sơ a) Trong giai đoạn một, các nhà thầu nộp đề xuất về mặt kỹ thuật, phương án tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu; trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này, sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai; b) Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm: đề xuất về mặt kỹ thuật và đề xuất về tài chính, trong đó có giá dự thầu; biện pháp bảo đảm dự thầu. - 2. Phương thức hai giai đoạn, hai túi hồ sơ Giai đoạn một thực hiện tương tự như Điểm a Khoản 1 Điều này. Trong giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về mặt kỹ thuật và đề xuất về tài chính được niêm phong riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất về mặt kỹ thuật sẽ được mở trước để đánh giá, đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánh giá. | Quy định rõ phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng đối với hình thức chỉ định thầu (nhà thầu và nhà đầu tư) để thống nhất áp dụng trong thực tiễn. |
| Điều 17. Chi phí trong đấu thầu 1. Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu và tham gia đấu thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 2. Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán của dự án. 3. Hồ sơ mời thầu được bán cho nhà thầu. Chính phủ quy định chi tiết về chi phí trong đấu thầu. | - Điều 23. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu 1. Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 2. Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm. 3. Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển phát hành miễn phí cho nhà thầu; hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán hoặc phát hành miễn phí cho nhà thầu. Chính phủ quy định chi tiết về chi phí trong lựa chọn nhà thầu. | Quy định rõ về chi phí trong lựa chọn nhà thầu và bổ sung quy định về chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư và chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo. |
|  | ### Điều 24. Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư 1. Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư. 2. Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ vốn nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 3. Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán cho nhà đầu tư quan tâm. 4. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải chi trả toàn bộ chi phí chuẩn bị đầu tư. - Chính phủ quy định chi tiết về chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư. | Bổ sung mới |
|  | ### Điều 25. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng 1. Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí khác. 2. Chi phí tham dự thầu, tổ chức đấu thầu theo quy định tại Điều 23, Điều 24 của Luật này. ### Chính phủ quy định chi tiết về chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. | Bổ sung mới |
| Điều 9. Yêu cầu đối với bên mời thầu và tổ chuyên gia đấu thầu 1. Cá nhân tham gia bên mời thầu phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Am hiểu pháp luật về đấu thầu; b) Có kiến thức về quản lý dự án; c) Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu theo các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính và pháp lý; d) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế, gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA. 2. Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia đấu thầu bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan. Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu; b) Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu; c) Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu; d) Có tối thiểu 3 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu. Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu không nhất thiết phải tham gia bên mời thầu và ngược lại. 3. Trường hợp chủ đầu tư có đủ nhân sự đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì tự mình làm bên mời thầu. Trường hợp chủ đầu tư không đủ nhân sự hoặc nhân sự không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì tiến hành lựa chọn theo quy định của Luật này một tổ chức tư vấn hoặc một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp có đủ năng lực và kinh nghiệm thay mình làm bên mời thầu. Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu sau khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. | ### Điều 26. Điều kiện đối với bên mời thầu 1. Đối với lựa chọn nhà thầu: Cá nhân tham gia bên mời thầu đối với dự án, dự toán mua sắm, đấu thầu tập trung phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Am hiểu pháp luật về đấu thầu; b) Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu theo các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính và pháp lý; c) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu. Người có thẩm quyền đối với mua sắm thường xuyên, đấu thầu tập trung (trừ trường hợp áp dụng đấu thầu tập trung đối với dự án) hoặc chủ đầu tư trong lựa chọn nhà thầu đối với dự án quyết định thành lập bên mời thầu với nhân sự đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản này. Trường hợp nhân sự không đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản này thì tiến hành lựa chọn nhà thầu tư vấn hoặc một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp có đủ năng lực và kinh nghiệm theo quy định của Luật này để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu. Trong mọi trường hợp, người có thẩm quyền, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu sau khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 2. Đối với lựa chọn nhà đầu tư: Cá nhân tham gia bên mời thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Am hiểu pháp luật về đầu tư, đấu thầu; b) Có kiến thức về quản lý dự án, quản lý hợp đồng; c) Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của dự án theo các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính và pháp lý; d) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu. Trường hợp nhân sự không đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản này thì bên mời thầu tiến hành lựa chọn nhà thầu tư vấn hoặc một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp có đủ năng lực và kinh nghiệm theo quy định của Luật này để thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu. Trong mọi trường hợp, người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật này. | Quy định cụ thể hơn về điều kiện đối với bên mời thầu và tổ chuyên gia trong dự án đầu tư, về điều kiện đối với bên mời thầu trong mua sắm thường xuyên, đấu thầu tập trung và lựa chọn nhà đầu tư để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo. Luật Đấu thầu hiện hành chưa có quy định cụ thể về điều kiện đối với tổ thẩm định nên dẫn đến việc áp dụng không thống nhất trong thực tiễn, vì vậy cần bổ sung quy định về nội dung này trên cơ sở pháp điển hóa nội dung quy định tại Thông tư hướng dẫn. |
|  | - Điều 27. Điều kiện đối với tổ chuyên gia Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của dự án, gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật (trừ chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao), tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan. Thành viên tổ chuyên gia phải có đủ các điều kiện sau đây: 1. Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu; 2. Có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của dự án, gói thầu theo các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính và pháp lý; 3. Có tối thiểu ba (03) năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công thực hiện trong tổ chuyên gia; trường hợp đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ yêu cầu tối thiểu hai (02) năm; 4. Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu. - Thành viên tổ chuyên gia không nhất thiết phải tham gia bên mời thầu và ngược lại. |  |
|  | - Điều 28. Điều kiện đối với tổ chức thẩm định Thành viên tổ chức thẩm định (bao gồm cả tư vấn cá nhân) phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 1. Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu; 2. Có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của dự án, gói thầu theo các lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính và pháp lý; 3. Có tối thiểu ba (03) năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công; trường hợp đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ yêu cầu tối thiểu hai (02) năm; - 4. Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu. |  |
|  | - Điều 29. Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu 1. Đối tượng a) Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, trừ các cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư; b) Cá nhân khác có nhu cầu. 2. Điều kiện để các cơ sở tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng a) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; b) Có đội ngũ giảng viên về đấu thầu đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu; c) Có tên trong danh sách cơ sở đào tạo về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 3. Điều kiện cấp chứng chỉ về đấu thầu Học viên tham gia đầy đủ khóa học về đấu thầu và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra. 4. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở đào tạo về đấu thầu a) Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo; cung cấp thông tin về cơ sở đào tạo của mình; b) Thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở chương trình khung về đào tạo đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu cho học viên theo đúng quy định; c) Lưu trữ hồ sơ về các khóa đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu mà mình tổ chức theo quy định; d) Định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu để theo dõi, tổng hợp. Chính phủ quy định chi tiết đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. | Nội dung này hiện được quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP và trên thực tế để quản lý đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu thì cần thiết phải bổ sung vào Luật để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. |
| Điều 31. Quy định về thời gian trong đấu thầu Căn cứ vào tính chất của từng gói thầu, người có thẩm quyền quyết định cụ thể thời gian trong đấu thầu theo quy định sau đây: 1. Thời gian sơ tuyển nhà thầu tối đa là ba mươi ngày đối với đấu thầu trong nước, bốn mươi lăm ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển đến khi có kết quả sơ tuyển được duyệt; 2. Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là mười ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu; 3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là mười lăm ngày đối với đấu thầu trong nước, ba mươi ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu; 4. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu; trường hợp cần thiết có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu nhưng không quá ba mươi ngày; 5. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là bốn mươi lăm ngày đối với đấu thầu trong nước, sáu mươi ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả đấu thầu. 6. Thời gian thẩm định tối đa là hai mươi ngày cho việc thực hiện đối với từng nội dung về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thẩm định tối đa là ba mươi ngày cho việc thực hiện đối với từng nội dung về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. | ### Điều 30. Quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu 1. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định. 2. Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau ba (03) ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. 3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là hai mươi (20) ngày đối với đấu thầu trong nước, bốn mươi (40) ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. 4. Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là mười (10) ngày đối với đấu thầu trong nước và hai mươi (20) ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời quan tâm đến trước thời điểm đóng thầu. 5. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là mười (10) ngày đối với đấu thầu trong nước và hai mươi (20) ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển đến trước thời điểm đóng thầu. 6. Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu đến trước thời điểm đóng thầu. 7. Đối với đấu thầu trong nước, thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là hai mươi (20) ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là ba mươi (30) ngày; đối với đấu thầu quốc tế, thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là ba mươi (30) ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là sáu mươi (60) ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là bốn mươi (40) ngày, kể từ ngày đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá hai mươi (20) ngày trên cơ sở đảm bảo tiến độ dự án. 8. Thời gian thẩm định tối đa là hai mươi (20) ngày cho từng nội dung thẩm định: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt. 9. Thời gian phê duyệt hồ sơ yêu cầu tối đa là mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu trong trường hợp có yêu cầu thẩm định. 10. Thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn tối đa là mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của tổ chức thẩm định. 11. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là một trăm tám mươi (180) ngày kể từ thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là hai trăm mười (210) ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu trên cơ sở đảm bảo tiến độ dự án. 12. Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là mười (10) ngày trước thời điểm đóng thầu; đối với sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ yêu cầu thì tối thiểu là ba (03) ngày làm việc trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ không đáp ứng quy định tại Khoản này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng đảm bảo quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ yêu cầu. 13. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu có sự tham gia của cộng đồng, gói thầu do cấp xã, phường thực hiện, lựa chọn nhà thầu qua mạng do Chính phủ quy định chi tiết. | Gộp chung quy định về thời gian tại Điều 8 Nghị định 85/2009/NĐ-CP và Điều 31 Luật Đấu thầu thành một điều trong Dự thảo để thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng đồng thời rút ngắn thời gian đăng tải thông báo mời thầu, mời chào hàng, mời sơ tuyển, mời nộp hồ sơ quan tâm, từ đó tăng thời gian chuẩn bị HSDT để tạo thuận lợi hơn cho nhà thầu. Đồng thời, tăng quy định về thời gian có hiệu lực của HSDT để giảm bớt thủ tục cho nhà thầu trong quá trình bên mời thầu đánh giá HSDT. |
|  | - Điều 31. Quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư 1. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là mười (10) ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định. 2. Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau ba (03) ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. 3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiều là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và hai mươi lăm (25) ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho đến trước thời điểm đóng thầu. 4. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là bốn mươi lăm (45) ngày đối với đấu thầu trong nước và sáu mươi (60) ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến trước thời điểm đóng thầu. 5.Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là ba mươi (30) ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến trước thời điểm đóng thầu. 6. Đối với đấu thầu trong nước, thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là hai mươi (20) ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là sáu mươi (60) ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là ba mươi (30) ngày; đối với đấu thầu quốc tế, thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là ba mươi (30) ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là chín mươi (90) ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là bốn mươi (40) ngày, kể từ ngày đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá ba mươi (30) ngày trên cơ sở đảm bảo tiến độ dự án. 7. Thời gian thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày đối với từng nội dung: kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt. 8. Thời gian phê duyệt đối với từng nội dung: hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư tối đa là mười lăm (15) ngày kể từ ngày bên mời thầu, người có thẩm quyền nhận được báo cáo thẩm định. 9. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là hai trăm bốn mươi (240) ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu trên cơ sở đảm bảo tiến độ dự án. 10. Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển đến các nhà đầu tư đã nhận hồ sơ mời sơ tuyển tối thiểu là mười (10) ngày đối với đấu thầu trong nước và mười lăm (15) ngày đối với đấu thầu quốc tế trước thời điểm đóng thầu. 11. Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà đầu tư đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là mười lăm (15) ngày đối với đấu thầu trong nước và hai mươi lăm (25) ngày đối với đấu thầu quốc tế; đối với sửa đổi hồ sơ yêu cầu thì tối thiểu là ba (03) ngày làm việc trước thời điểm đóng thầu. 12. Thời gian đàm phán hợp đồng tối đa là một trăm hai mươi (120) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện đàm phán. - 13. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng do Chính phủ quy định chi tiết. | Bổ sung quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư tương ứng với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Luật về lựa chọn nhà đầu tư. |
| Điều 12. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu 1. Đưa, nhận hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì có giá trị của cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng dẫn đến những hành động thiếu trung thực, không khách quan trong việc quyết định lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng. 2. Dùng ảnh hưởng cá nhân để tác động, can thiệp hoặc cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng. 3. Cấu kết, thông đồng giữa bên mời thầu với nhà thầu, giữa cơ quan quản lý nhà nước với bên mời thầu và với nhà thầu để thay đổi hồ sơ dự thầu, thông đồng với cơ quan thẩm định, thanh tra làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia. 4. Tổ chức hoặc cá nhân vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu vừa thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu. 5. Nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá cụ thể trong hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu EPC. 6. Tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm bên mời thầu. 7. Chia dự án thành các gói thầu trái với quy định tại khoản 4 Điều 6 của Luật này. 8. Nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá, xây lắp cho gói thầu do mình cung cấp dịch vụ tư vấn, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC. 9. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về đấu thầu sau đây: a) Nội dung hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định; b) Nội dung các hồ sơ dự thầu, các sổ tay ghi chép, các biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia hoặc nhà thầu tư vấn đối với từng hồ sơ dự thầu trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu; c) Các yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu; d) Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình đấu thầu, xét thầu và thẩm định trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu; đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được phép công bố theo quy định; e) Các tài liệu đấu thầu có liên quan khác được đóng dấu bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo mật. 10. Sắp đặt để cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột tham gia các gói thầu mà mình làm bên mời thầu hoặc là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chuyên gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 11. Làm trái quy định quản lý vốn, gây khó khăn trong thủ tục cấp phát, thanh quyết toán theo hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu. 12. Dàn xếp, thông đồng giữa hai hay nhiều nhà thầu để một nhà thầu trúng thầu trong cùng một gói thầu, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ nghiệm thu kết quả thực hiện. 13. Đứng tên tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án do cơ quan, tổ chức mà mình đã công tác trong thời hạn một năm kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó. 14. Cho nhà thầu khác sử dụng tư cách của mình để tham gia đấu thầu hoặc chuyển nhượng cho nhà thầu khác thực hiện hợp đồng sau khi trúng thầu. 15. Lợi dụng việc kiến nghị trong đấu thầu để cản trở quá trình đấu thầu và ký kết hợp đồng, cản trở các nhà thầu khác tham gia đấu thầu. 16. áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định tại các điều từ Điều 19 đến Điều 24 của Luật này. 17. Tổ chức đấu thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu. 18. Bên mời thầu không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời thầu, thư mời thầu. 19. Sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước có đủ khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. | - Điều 32. Các hành vi bị cấm trong quá trình lựa chọn nhà thầu 1. Đưa, nhận hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì có giá trị của cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 2. Dùng ảnh hưởng cá nhân để tác động, can thiệp hoặc cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng. 3. Cấu kết, thông đồng giữa các bên trong đấu thầu làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia. 4. Tổ chức hoặc cá nhân vừa tham gia lập vừa tham gia thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một gói thầu. 5. Tổ chức hoặc cá nhân vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất vừa thẩm định hoặc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu. 6. Nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá cụ thể trong hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp. 7. Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm bên mời thầu. 8. Nhà thầu tham dự thầu để cung cấp dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá, xây lắp cho gói thầu do mình cung cấp dịch vụ tư vấn (lập, thẩm tra thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu), trừ trường hợp đối với gói thầu hỗn hợp EP, EC, EPC, chìa khóa trao tay. 9. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 7 Điều 84, Điểm i Khoản 1 Điều 86, Điểm b Khoản 2 Điều 103 của Luật này: a) Nội dung hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy định; b) Nội dung hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công bố danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; c) Các yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu; d) Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, xét thầu và thẩm định trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu; đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được phép công bố theo quy định; e) Các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu có liên quan khác được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật. 10. Là cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tham dự thầu. 11. Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật này. 12. Làm trái quy định quản lý vốn, gây khó khăn trong thủ tục cấp phát, thanh quyết toán theo hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu. 13. Dàn xếp, thông đồng giữa hai hay nhiều nhà thầu cùng tham dự thầu trong một gói thầu để một nhà thầu trúng thầu, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và nhà thầu tư vấn giám sát, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nghiệm thu kết quả. 14. Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án của cơ quan, tổ chức mà mình đã công tác trong thời hạn một (01) năm kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó. 15. Cho nhà thầu khác sử dụng tư cách của mình để tham dự thầu hoặc chuyển nhượng cho nhà thầu khác thực hiện hợp đồng sau khi trúng thầu. 16. Lợi dụng việc kiến nghị trong quá trình tham dự thầu để cản trở quá trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng, cản trở các nhà thầu khác tham dự thầu. 17. Áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định tại Luật này. 18. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu. 19. Bên mời thầu không phát hành hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào làm hạn chế nhà thầu nhận hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thư mời thầu, thông báo mời chào hàng. 20. Sử dụng tiêu chí đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất ngoài tiêu chí quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong quá trình đánh giá. 21. Sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước có đủ khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu. 22. Nhà thầu nước ngoài trúng thầu không thực hiện đúng cam kết liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam đã kê khai trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất với khối lượng và giá trị dành cho phía nhà thầu Việt Nam mà không được chủ đầu tư cho phép. 23. Hồ sơ mời thầu có quy định nội dung nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 24. Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công tham gia đấu thầu, chỉ định thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đối với công trình do mình thiết kế, nhà thầu giám sát thi công xây dựng ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mình giám sát. 25. Thực hiện gói thầu không bảo đảm chất lượng quy định trong hợp đồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hàng hoá, công trình trong quá trình thực hiện hợp đồng, vận hành và sử dụng. 26. Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không căn cứ vào nội dung của quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch đấu thầu và các tài liệu khác có liên quan đã được phê duyệt. 27. Sử dụng nhà thầu phụ thực hiện công việc ngoài nội dung cho phép sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Chính phủ quy định chi tiết về hành vi bị cấm trong quá trình lựa chọn nhà thầu. | Điều chỉnh, bổ sung một số quy định về các hành vi bị cấm để tăng thêm chế tài xử lý đối với chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu và các cá nhân liên quan khi có vi phạm pháp luật về đầu thầu. Điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tiễn |
|  | ### Điều 33. Hành vi bị cấm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư 1. Đưa, nhận hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì có giá trị của cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 2. Dùng ảnh hưởng cá nhân để tác động, can thiệp hoặc cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư, ký kết, thực hiện hợp đồng. 3. Cấu kết, thông đồng giữa các bên trong đấu thầu làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia. 4. Tổ chức hoặc cá nhân vừa tham gia lập vừa tham gia thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 5. Tổ chức hoặc cá nhân vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất vừa thẩm định hoặc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với cùng một dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 6. Tham dự thầu với tư cách là nhà đầu tư đối với dự án do mình làm một trong các phần việc của bên mời thầu trong giai đoạn chuẩn bị và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. 7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 7 Điều 84, Điểm k Khoản 3 Điều 86, Điểm b Khoản 2 Điều 105 của Luật này: a) Nội dung hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp đánh giá hồ sơ, ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công bố kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; b) Các yêu cầu làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời thầu và trả lời của nhà đầu tư trong quá trình đánh giá hồ sơ trước khi công bố kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; c) Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà đầu tư; d) Kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước khi được phép công bố theo quy định; đ) Các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư có liên quan khác được đóng dấu bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo mật. 8. Là cá nhân thuộc bên mời thầu, cơ quan có thẩm quyền trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư hoặc thành viên tổ chuyên gia, tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án do cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư tham dự thầu. 9. Dàn xếp, thông đồng giữa hai hay nhiều nhà đầu tư để một nhà đầu tư trúng thầu trong cùng một dự án, giữa nhà đầu tư thực hiện dự án và cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ nghiệm thu kết quả thực hiện. 10. Đứng tên tham dự thầu thực hiện các dự án do cơ quan, tổ chức mà mình đã công tác trong thời hạn một (01) năm kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó. 11. Cho nhà đầu tư khác sử dụng tư cách của mình để tham dự thầu. 12. Lợi dụng việc kiến nghị trong quá trình tham dự thầu để cản trở quá trình lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng; cản trở các nhà đầu tư khác tham dự thầu. 13. Áp dụng hình thức chỉ định thầu nhà đầu tư khi không đủ điều kiện theo quy định tại Luật này. 14. Bên mời thầu không phát hành hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào làm hạn chế nhà đầu tư nhận hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu. 15. Hồ sơ mời thầu có quy định nội dung nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 16. Thực hiện dự án không đúng tiến độ quy định trong hợp đồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện dự án. ### 17. Thực hiện dự án không bảo đảm chất lượng quy định trong hợp đồng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng hàng hoá, công trình, dịch vụ thuộc dự án trong quá trình thực hiện hợp đồng, vận hành và sử dụng. | Bổ sung quy định về hành vi bị cấm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư tương ứng với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Luật về lựa chọn nhà đầu tư. |
| Điều 43. Hủy đấu thầu 1. Huỷ đấu thầu được áp dụng đối với một trong các trường hợp sau đây: a) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã được nêu trong hồ sơ mời thầu; b) Có bằng chứng cho thấy bên mời thầu thông đồng với nhà thầu; c) Tất cả hồ sơ dự thầu về cơ bản không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu; d) Có bằng chứng cho thấy tất cả các nhà thầu có sự thông đồng làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên mời thầu. 2. Căn cứ vào quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về việc hủy đấu thầu. | ### Điều 34. Các trường hợp hủy thầu 1. Đối với lựa chọn nhà thầu, người có thẩm quyền quyết định huỷ thầu đối với một trong các trường hợp sau đây: a) Không đáp ứng điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật này; b) Có bằng chứng về việc thông đồng giữa bất kỳ các bên nào tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; c) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc pháp luật khác có liên quan dẫn đến nhà thầu trúng thầu không đáp ứng yêu cầu. 2. Đối với lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) quyết định hủy thầu đối với một trong các trường hợp sau: a) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; b) Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; c) Có bằng chứng cho thấy tất cả các nhà thầu có sự thông đồng làm ảnh hưởng đến lợi ích của chủ đầu tư; d) Có bằng chứng về việc thông đồng giữa bất kỳ các bên nào tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 3. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, người có thẩm quyền quyết định huỷ thầu đối với một trong các trường hợp sau đây: a) Không đáp ứng điều kiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật này; b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã được nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; c) Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; d) Có bằng chứng cho thấy tất cả các nhà đầu tư có sự thông đồng làm ảnh hưởng đến lợi ích của cơ quan có thẩm quyền; đ) Có bằng chứng về việc thông đồng giữa bất kỳ các bên nào tham gia vào quá trình lựa chọn nhà đầu tư dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư. | Quy định cụ thể các trường hợp hủy thầu do người có thẩm quyền quyết định và do chủ đầu tư quyết định để thống nhất áp dụng trong thực tiễn. |
| Điều 44. Trách nhiệm tài chính khi huỷ đấu thầu 1. Trường hợp huỷ đấu thầu không do lỗi của nhà thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm đền bù những chi phí tham gia đấu thầu cho các nhà thầu trên cơ sở các chế độ, định mức hiện hành của Nhà nước, trừ trường hợp hủy đấu thầu do không có nhà thầu nào đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 2. Trường hợp hủy đấu thầu vì lý do thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư thì chi phí đền bù do người có thẩm quyền quyết định và lấy từ chi phí của dự án. Trường hợp vì các lý do khác do lỗi của bên mời thầu gây ra thì cá nhân có liên quan thuộc bên mời thầu chịu trách nhiệm thanh toán. 3. Trường hợp huỷ đấu thầu vì lý do bên mời thầu thông đồng với một hoặc một số nhà thầu thì các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm đền bù chi phí cho các nhà thầu khác. | ### Điều 35. Trách nhiệm khi huỷ thầu 1. Trường hợp huỷ thầu không do lỗi của nhà thầu, nhà đầu tư thì tổ chức, cá nhân có liên quan bị xử lý theo quy định tại Điều 101 Luật này đồng thời chịu trách nhiệm đền bù những chi phí tham dự thầu cho các nhà thầu, nhà đầu tư trên cơ sở các chế độ, định mức hiện hành của Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 và Điểm c Khoản 3 Điều 34 của Luật này. 2. Trường hợp huỷ thầu vì lý do có sự thông đồng giữa các bên tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thì các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm đền bù chi phí. 3. Trường hợp hủy thầu vì lý do thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư, chi phí đền bù do người có thẩm quyền quyết định và lấy từ chi phí của dự án. | Giữ nguyên như quy định hiện hành. |
| Điều 6. Kế hoạch đấu thầu 1. Kế hoạch đấu thầu phải được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu, trừ gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư. Người phê duyệt kế hoạch đấu thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 2. Kế hoạch đấu thầu phải lập cho toàn bộ dự án; trường hợp chưa đủ điều kiện và thật cần thiết thì được phép lập kế hoạch đấu thầu cho một số gói thầu để thực hiện trước. 3. Trong kế hoạch đấu thầu phải nêu rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Nội dung của từng gói thầu bao gồm: a) Tên gói thầu; b) Giá gói thầu; c) Nguồn vốn; d) Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu; đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu; e) Hình thức hợp đồng; g) Thời gian thực hiện hợp đồng. 4. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và có quy mô gói thầu hợp lý. Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu và được tiến hành đấu thầu một lần. Một gói thầu được thực hiện theo một hợp đồng; trường hợp gói thầu gồm nhiều phần độc lập thì được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng. | ### Điều 36. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi dự án được duyệt thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật này. Người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, đề án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước. 3. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ nội dung của từng gói thầu bao gồm: a) Tên gói thầu; b) Giá gói thầu; c) Nguồn vốn; d) Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu; đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu; e) Hình thức giá hợp đồng; g) Thời gian thực hiện hợp đồng. 4. Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và có quy mô gói thầu hợp lý. | Pháp điển hóa quy định này tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. Điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tiễn |
|  | ### Điều 37. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1. Đối với dự án: a) Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan; Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư. b) Điều ước quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức hoặc vốn vay ưu đãi; c) Nguồn vốn cho dự án; d) Các văn bản pháp lý khác liên quan. 2. Đối với mua sắm thường xuyên: a) Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho yêu cầu công việc; b) Quyết định mua sắm được duyệt của người có thẩm quyền; c) Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có); d) Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên được duyệt; đ) Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá. 3. Đối với dịch vụ sự nghiệp công: a) Quyết định phê duyệt phương thức cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; ### b) Nội dung, danh mục dịch vụ sự nghiệp công và dự toán được duyệt. | Pháp điển hóa quy định này tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. Điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tiễn |
|  | ### Điều 38. Nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1. Tên gói thầu Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm, quyết định mua sắm thường xuyên. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của các phần. 2. Giá gói thầu a) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư và các quy định liên quan, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu kể cả phí, lệ phí và thuế; b) Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin như giá trung bình theo thống kê các dự án đã thực hiện liên quan của ngành trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư của các dự án thuộc từng lĩnh vực chuyên ngành; sơ bộ tổng mức đầu tư; c) Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần thì nêu rõ giá trị ước tính cho từng phần trong giá gói thầu. 3. Nguồn vốn Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn, phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ vốn và cơ cấu nguồn vốn bao gồm vốn nhà tài trợ, vốn đối ứng trong nước. 4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu Nêu hình thức lựa chọn nhà thầu trong đó phải nêu rõ trong nước, quốc tế, lựa chọn danh sách ngắn, qua mạng, đấu thầu tập trung, thỏa thuận hợp đồng khung; phương thức lựa chọn nhà thầu. 5. Thời gian lựa chọn nhà thầu Nêu khoảng thời gian tổ chức việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu theo tháng hoặc quý trong năm. Thời gian lựa chọn nhà thầu được tính từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng. Trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian lựa chọn nhà thầu được tính từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm đến ngày ký kết hợp đồng. 6. Hình thức giá hợp đồng Tùy theo tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, xác định một hoặc các hình thức giá hợp đồng theo quy định tại Điều 69 đến Điều 72 của Luật này. 7. Thời gian thực hiện hợp đồng ### Thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, đối với gói thầu xây lắp đến ngày chuyển sang nghĩa vụ bảo hành. | Pháp điển hóa quy định này tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. Điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tiễn |
|  | ### Điều 39. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1. Trách nhiệm trình duyệt a) Chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; b) Đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt. Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt. 2. Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm những nội dung sau đây: a) Phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan tới chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện; b) Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay ngân hàng và các công việc khác không áp dụng được hình thức lựa chọn nhà thầu; c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ Điều 15 đến Điều 19 của Luật này, kể cả các công việc như rà phá bom, mìn, vật nổ, xây dựng khu tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, bảo hiểm công trình, đào tạo. Trong phần này phải nêu rõ cơ sở của việc chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu. Đối với từng gói thầu, phải bảo đảm có đủ các nội dung quy định tại Điều 38 của Luật này. Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật này. d) Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: phải nêu nội dung và giá trị phần công việc còn lại của dự án, dự toán mua sắm. Tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không được vượt tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán mua sắm. 3. Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt ### Khi trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 37 của Luật này. | Pháp điển hóa quy định này tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. Điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tiễn |
|  | ### Điều 40. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu a) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại Điều 36, Điều 37, Điều 38 và Điều 39 của Luật này. b) Tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải lập báo cáo thẩm định trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 89 của Luật này trình người có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Khoản 2 Điều này phê duyệt. 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ### Người có thẩm quyền; người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi nhận được báo cáo thẩm định của tổ chức thẩm định theo quy định tại Khoản 1 Điều này. | Pháp điển hóa quy định này tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. Điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với thực tiễn |
| Điều 32. Chuẩn bị đấu thầu 1. Sơ tuyển nhà thầu Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Căn cứ tính chất, quy mô của gói thầu, việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện trước khi tổ chức đấu thầu rộng rãi nhằm chọn được các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu; b) Trình tự thực hiện sơ tuyển bao gồm lập hồ sơ mời sơ tuyển; thông báo mời sơ tuyển; tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; trình và phê duyệt kết quả sơ tuyển; thông báo kết quả sơ tuyển; c) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển phải được nêu trong hồ sơ mời sơ tuyển theo mẫu hồ sơ mời sơ tuyển do Chính phủ quy định bao gồm tiêu chuẩn về năng lực kỹ thuật, tiêu chuẩn về năng lực tài chính và tiêu chuẩn về kinh nghiệm. 2. Lập hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu do Chính phủ quy định và bao gồm các nội dung sau đây: a) Yêu cầu về mặt kỹ thuật: Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, bao gồm các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn đối với chuyên gia (điều khoản tham chiếu); Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, số lượng, chất lượng hàng hoá được xác định thông qua đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, thời gian bảo hành, yêu cầu về môi trường và các yêu cầu cần thiết khác; Đối với gói thầu xây lắp, bao gồm yêu cầu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bảng tiên lượng, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu cần thiết khác; b) Yêu cầu về mặt tài chính, thương mại, bao gồm các chi phí để thực hiện gói thầu, giá chào và biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng, phương thức và điều kiện thanh toán, nguồn tài chính, đồng tiền dự thầu và các điều khoản nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. c) Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu quan trọng, điều kiện ưu đãi (nếu có), thuế, bảo hiểm và các yêu cầu khác. 3. Mời thầu Việc mời thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi; b) Gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển. Điều 33. Tổ chức đấu thầu 1. Phát hành hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu theo danh sách được mời tham gia đấu thầu hạn chế hoặc cho các nhà thầu đã vượt qua bước sơ tuyển. Trường hợp hồ sơ mời thầu cần sửa đổi sau khi phát hành thì phải thông báo đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu mười ngày trước thời điểm đóng thầu. 2. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu Hồ sơ dự thầu nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu phải được bên mời thầu tiếp nhận và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “Mật”. Hồ sơ dự thầu nộp sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ và bị loại. 3. Mở thầu Việc mở thầu phải được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu đối với các hồ sơ dự thầu được nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thông tin chính nêu trong hồ sơ dự thầu của từng nhà thầu phải được công bố trong buổi mở thầu, được ghi lại trong biên bản mở thầu có chữ ký xác nhận của đại diện bên mời thầu, đại diện nhà thầu và đại diện cơ quan liên quan tham dự. Điều 34. Làm rõ hồ sơ mời thầu 1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu để xem xét và xử lý. 2. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây: a) Gửi văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu; b) Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho các nhà thầu. 3. Văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu quy định tại khoản 2 Điều này là một phần của hồ sơ mời thầu. Điều 35. Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu để loại bỏ các hồ sơ dự thầu không hợp lệ, không bảo đảm yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu. 2. Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Đánh giá về mặt kỹ thuật để xác định các hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản yêu cầu của hồ sơ mời thầu; b) Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC thì xác định giá đánh giá trên cùng một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thầu; đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thì đánh giá tổng hợp để so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thầu; riêng gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu về kỹ thuật cao thì xem xét đề xuất về tài chính đối với nhà thầu xếp thứ nhất về kỹ thuật. Điều 36. Làm rõ hồ sơ dự thầu 1. Nhà thầu không được thay đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu. 2. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu khi có yêu cầu của bên mời thầu. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng phải bảo đảm không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Nội dung làm rõ hồ sơ dự thầu phải thể hiện bằng văn bản và được bên mời thầu bảo quản như một phần của hồ sơ dự thầu. 3. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ. Điều 39. Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu 1. Bên mời thầu phải lập báo cáo về kết quả đấu thầu trình chủ đầu tư xem xét, quyết định và gửi đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định. 2. Cơ quan, tổ chức thẩm định có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo của bên mời thầu để trình chủ đầu tư xem xét, quyết định. Điều 40. Phê duyệt kết quả đấu thầu 1. Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo về kết quả đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. 2. Trường hợp có nhà thầu trúng thầu thì văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải có các nội dung sau đây: a) Tên nhà thầu trúng thầu; b) Giá trúng thầu; c) Hình thức hợp đồng; d) Thời gian thực hiện hợp đồng; đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có). 3. Trường hợp không có nhà thầu trúng thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải nêu rõ không có nhà thầu nào trúng thầu và hủy đấu thầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này. Điều 41. Thông báo kết quả đấu thầu 1. Việc thông báo kết quả đấu thầu được thực hiện ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của chủ đầu tư. 2. Trong thông báo kết quả đấu thầu không phải giải thích lý do đối với nhà thầu không trúng thầu. Điều 42. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng 1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu phải dựa trên cơ sở sau đây: a) Kết quả đấu thầu được duyệt; b) Mẫu hợp đồng đã điền đủ các thông tin cụ thể của gói thầu; c) Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; d) Các nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu và giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu có); đ) Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu. 2. Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng. 3. Trường hợp việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng không thành thì chủ đầu tư xem xét, lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo; trường hợp các nhà thầu xếp hạng tiếp theo cũng không đáp ứng yêu cầu thì xem xét xử lý tình huống theo quy định. | ### Điều 41. Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế 1. Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế bao gồm: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; d) Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; đ) Hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng. 2. Chính phủ quy định chi tiết về quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế và việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu do cấp xã, phường thực hiện, gói thầu có sự tham gia của cộng đồng và gói thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. ### Điều 42. Quy trình chào hàng cạnh tranh 1. Quy trình chào hàng cạnh tranh bao gồm: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c) Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; d) Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; đ) Hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng. 2. Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn được thực hiện theo trình tự sau đây: a) Chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu; b) Nhà thầu nộp báo giá; c) Đánh giá các báo giá và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; d) Trình duyệt, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; đ) Hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng. 3. Chính phủ quy định chi tiết về quy trình chào hàng cạnh tranh. ### Điều 43. Quy trình chỉ định thầu 1. Quy trình chỉ định thầu bao gồm: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c) Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu; d) Trình duyệt, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; đ) Hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng. 2. Quy trình chỉ định thầu rút gọn được thực hiện theo trình tự sau đây: a) Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; b) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; c) Trình duyệt, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; d) Ký kết và quản lý hợp đồng. 3. Chính phủ quy định chi tiết về quy trình chỉ định thầu. ### Điều 44. Quy trình tự thực hiện 1. Quy trình tự thực hiện bao gồm các nội dung công việc sau: a) Chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo hợp đồng; b) Thương thảo, hoàn thiện phương án tự thực hiện và hợp đồng; c) Ký kết và quản lý hợp đồng. 2. Chính phủ quy định chi tiết về quy trình tự thực hiện. | Quy định trình tự các bước đối với từng hình thức lựa chọn nhà thầu để tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình thực hiện đấu thầu. Nội dung cụ thể của từng bước trong quy trình lựa chọn nhà thầu sẽ được quy định cụ thể tại Nghị định hướng dẫn để tránh những quy định quá chi tiết trong Luật. |
| Điều 29. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp đối với gói thầu dịch vụ tư vấn hoặc các nội dung để xác định giá đánh giá trên cùng một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC. 2. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thì sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá về mặt kỹ thuật. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phải xác định mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật nhưng không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về mặt kỹ thuật; trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật phải quy định không thấp hơn 80%. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không yêu cầu kỹ thuật cao thì sử dụng thang điểm tổng hợp để xếp hạng hồ sơ dự thầu. Trong thang điểm tổng hợp phải bảo đảm nguyên tắc tỷ trọng điểm về kỹ thuật không thấp hơn 70% tổng số điểm của thang điểm tổng hợp. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu có số điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất; b) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao thì nhà thầu có hồ sơ dự thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất để xem xét đề xuất về mặt tài chính. 3. Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, gói thầu EPC thì sử dụng phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” để đánh giá về kỹ thuật; khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật là thang điểm, phải xác định mức yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật, bảo đảm không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật; trường hợp yêu cầu về kỹ thuật cao thì mức yêu cầu tối thiểu không được quy định thấp hơn 80%; đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về kỹ thuật thì căn cứ vào giá đánh giá trên cùng một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất trên cùng một mặt bằng được xếp thứ nhất. Chính phủ quy định cụ thể về đánh giá hồ sơ dự thầu. | - Điều 45. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thì sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật thì sử dụng phương pháp chấm điểm hoặc tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Khi sử dụng phương pháp chấm điểm, phải xác định mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật bảo đảm không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về mặt kỹ thuật. 1. Phương pháp giá thấp nhất a) Phương pháp này áp dụng đối với các gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ, không cần đưa về một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thầu. b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật. c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất được xếp thứ nhất. 2. Phương pháp giá đánh giá thấp nhất a) Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời của hàng hóa, công trình. b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật; tiêu chuẩn xác định giá đánh giá. Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt bằng để xác định giá đánh giá bao gồm chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến xuất xứ của hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của hàng hóa hoặc công trình xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu thông qua tiến độ và chất lượng thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yếu tố khác. c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật thì căn cứ vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất. 3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá a) Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông, mua sắm hàng hóa khi không thuộc trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất quy định tại Khoản 1 Điều này và không thể áp dụng phương pháp giá đánh giá thấp nhất quy định tại Khoản 2 Điều này. b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu sử dụng phương pháp chấm điểm, bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật thì căn cứ vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng tương ứng. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất. 4. Chính phủ quy định chi tiết về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu. - Điều 46. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu tư vấn 1. Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá về mặt kỹ thuật. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật phải xác định mức yêu cầu tối thiểu nhưng không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về mặt kỹ thuật, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản này. a) Phương pháp giá thấp nhất Phương pháp này áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, thông dụng, quy mô nhỏ. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất được xếp thứ nhất. b) Phương pháp giá cố định Phương pháp này áp dụng đối với các gói thầu tư vấn mà chi phí thực hiện gói thầu được xác định trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật và có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch không vượt chi phí thực hiện gói thầu thì căn cứ điểm kỹ thuật để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất. c) Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và tài chính Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu tư vấn mà chủ đầu tư quan tâm tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá về mặt kỹ thuật. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp phải bảo đảm nguyên tắc tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật cao hơn 70% và thấp hơn 80%, điểm về tài chính cao hơn 20% và thấp hơn 30% tổng số điểm của thang điểm tổng hợp, tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về tài chính bằng 100%. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu với số điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất. d) Phương pháp dựa trên kỹ thuật Phương pháp này áp dụng đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù mà chủ đầu tư quan tâm nhất tới chất lượng thực hiện gói thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phải xác định mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật nhưng không được quy định thấp hơn 80% tổng số điểm về mặt kỹ thuật. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng điểm kỹ thuật tối thiểu theo quy định và đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất và được mời đến mở hồ sơ đề xuất tài chính làm cơ sở để thương thảo hợp đồng. 2. Đối với tư vấn là cá nhân Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua yêu cầu trong điều khoản tham chiếu để so sánh các hồ sơ lý lịch khoa học của các nhà thầu tư vấn cá nhân. ### Điều 47. Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất 1. Sử dụng phương pháp giá thấp nhất quy định tại Khoản 1 Điều 45 của Luật này để đánh giá các hồ sơ đề xuất trong chào hàng cạnh tranh. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất bao gồm hoặc không bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật. Sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt” để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và về mặt kỹ thuật. 2. Chính phủ quy định chi tiết về phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất. | Quy định cụ thể các phương pháp đánh giá HSDT đối với gói thầu thuộc từng lĩnh vực (dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa và xây lắp, hỗn hợp) và bổ sung phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, phương pháp giá cố định đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và phương pháp đánh giá HSĐX để tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu khi áp dụng trong thực tiễn đánh giá HSDT và cũng phù hợp với quy định của các nhà tài trợ như WB, ADB…về đánh giá HSDT. |
| Điều 37. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Nhà thầu tư vấn được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 1. Có hồ sơ dự thầu hợp lệ; 2. Có đề xuất về mặt kỹ thuật bao gồm năng lực, kinh nghiệm, giải pháp và nhân sự được đánh giá là đáp ứng yêu cầu; 3. Có điểm tổng hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính cao nhất; trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì có điểm về mặt kỹ thuật cao nhất; 4. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt. | ### Điều 48. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn 1. Nhà thầu tư vấn là tổ chức được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Có hồ sơ dự thầu đáp ứng điều kiện tiên quyết; b) Có đề xuất về mặt kỹ thuật bao gồm năng lực, kinh nghiệm, giải pháp, phương pháp luận và nhân sự được đánh giá là đáp ứng yêu cầu; c) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất (theo phương pháp giá thấp nhất); có điểm kỹ thuật cao nhất (theo phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật); có điểm tổng hợp cao nhất (theo phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và tài chính); d) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt. 2. Đối với các nhà thầu không trúng thầu, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải giải thích rõ lý do nhà thầu không trúng thầu. | Sửa đổi cho phù hợp với các phương pháp đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn. |
| Điều 38. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và EPC Nhà thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp hoặc thực hiện gói thầu EPC sẽ được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 1. Có hồ sơ dự thầu hợp lệ; 2. Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; 3. Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo hệ thống điểm hoặc theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”; 4. Có giá đánh giá thấp nhất trên cùng một mặt bằng; 5. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt. | ### Điều 49. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp 1. Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Có hồ sơ dự thầu đáp ứng điều kiện tiên quyết; b) Có năng lực và kinh nghiệm được đánh giá là đáp ứng yêu cầu; c) Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo hệ thống điểm hoặc theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”; d) Có sai lệch thiếu so với phạm vi yêu cầu của gói thầu với tổng giá trị không quá mười phần trăm (10%) giá dự thầu do nhà thầu chào; đ) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất (theo phương pháp giá thấp nhất); có giá đánh giá thấp nhất (theo phương pháp giá đánh giá thấp nhất); có điểm tổng hợp cao nhất (theo phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá); e) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt. 2. Đối với các nhà thầu không trúng thầu, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải giải thích rõ lý do nhà thầu không trúng thầu. | Sửa đổi cho phù hợp với các phương pháp đánh giá HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn và gói thầu hỗn hợp. |
|  | ## Mục III ## LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN ### Điều 50. Điều kiện áp dụng Các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp áp dụng mua sắm thường xuyên đối với hàng hóa, dịch vụ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 1. Sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên; 2. Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mua sắm thường xuyên để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, tổ chức Nhà nước. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện áp dụng mua sắm thường xuyên. ### Điều 51. Tổ chức lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên Việc lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên được thực hiện theo quy định về lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án nêu tại Mục 2 Chương này. | Bổ sung mới |
|  | ## Mục IV ## LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ### Điều 52. Điều kiện áp dụng Đấu thầu tập trung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng nhiều, có nội dung mua sắm giống nhau ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước hoặc chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Chính phủ hướng dẫn việc lập danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng đấu thầu tập trung theo lộ trình. ### Điều 53. Tổ chức đấu thầu tập trung 1. Tổ chức đấu thầu tập trung là đơn vị do Nhà nước quản lý, hoạt động phi lợi nhuận. 2. Đối với trường hợp các gói thầu có nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án, người có thẩm quyền quyết định giao một chủ đầu tư tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung hàng hóa, dịch vụ với chức năng, nhiệm vụ tương ứng theo quy định tại Khoản 3 Điều này. 3. Tổ chức đấu thầu tập trung là bên mời thầu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ bao gồm: a) Tập hợp nhu cầu mua sắm của các đơn vị đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành; b) Nghiên cứu thị trường về nhà thầu và giá hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở xây dựng phương án đấu thầu tập trung và lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình do Chính phủ quy định. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức đấu thầu tập trung và lộ trình thực hiện đấu thầu tập trung. | Bổ sung mới |
|  | # Chương III # LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ### Điều 54. Quy trình tổng quát lựa chọn nhà đầu tư - Quy trình lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: - Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; - Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; - Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; - Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; đ) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; e) Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 2. Chính phủ quy định chi tiết về quy trình lựa chọn nhà đầu tư. ### Điều 55. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 1. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư phải được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản. 2. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư a) Quyết định phê duyệt dự án và các tài liệu có liên quan; b) Điều ước quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi (nếu có); c) Phần tham gia của Nhà nước; d) Các văn bản pháp lý khác liên quan. 3. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư gồm các nội dung sau: a) Tên dự án; b) Tổng mức đầu tư và tổng chi phí thực hiện dự án; c) Sơ bộ phần tham gia của Nhà nước, cơ chế tài chính của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án và nguồn lực đảm bảo phần tham gia của Nhà nước; d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư; đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; e) Hình thức hợp đồng; g) Thời gian thực hiện hợp đồng. 4. Chính phủ quy định chi tiết về lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. ### Điều 56. Trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư 1. Bên mời thầu trình duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời gửi tổ chức thẩm định. 2. Cơ quan, tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định và lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền. 3. Người có thẩm quyền, căn cứ hồ sơ trình duyệt và báo cáo thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Chính phủ quy định chi tiết việc trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư. ### Điều 57. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các cam kết về thu xếp tài chính thì sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Đối với tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật thì sử dụng phương pháp chấm điểm hoặc tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Khi sử dụng phương pháp chấm điểm, phải xác định mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật bảo đảm không được quy định thấp hơn 80% tổng số điểm về mặt kỹ thuật. 1. Phương pháp giá dịch vụ thấp nhất a) Phương pháp này áp dụng đối với các dự án mà giá dịch vụ là tiêu chí duy nhất để so sánh hồ sơ dự thầu, tất cả nội dung khác như tiêu chuẩn đối với tài sản, dịch vụ thuộc dự án, thời gian hoàn vốn và các yếu tố có liên quan đã được xác định rõ và không thay đổi theo thời gian quy định trong hợp đồng. b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các cam kết về thu xếp tài chính; tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật. c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật thì căn cứ vào giá dịch vụ để so sánh, xếp hạng. Nhà đầu tư có giá dịch vụ thấp nhất được xếp thứ nhất. 2. Phương pháp phần tham gia của Nhà nước thấp nhất a) Phương pháp này áp dụng đối với các dự án mà phần tham gia của Nhà nước là tiêu chí duy nhất để so sánh các hồ sơ dự thầu, tất cả nội dung khác như tiêu chuẩn đối với tài sản, dịch vụ thuộc dự án, thời gian hoàn vốn, giá phí dịch vụ và các yếu tố có liên quan đã xác định rõ và không thay đổi. b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các cam kết về thu xếp tài chính; tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật, tiêu chuẩn xác định phần tham gia của Nhà nước. c) Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật thì căn cứ vào đề xuất phần tham gia của Nhà nước để so sánh, xếp hạng. Hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư đề xuất phần tham gia của Nhà nước thấp nhất được xếp thứ nhất. 3. Phương pháp lợi ích cho xã hội, Nhà nước cao nhất a) Phương pháp này áp dụng đối với các dự án mà lợi ích cho xã hội, Nhà nước là tiêu chí duy nhất để so sánh các hồ sơ dự thầu, tất cả nội dung khác như tiêu chuẩn đối với tài sản, dịch vụ thuộc dự án, thời gian hoàn vốn, giá phí dịch vụ và các yếu tố có liên quan đã xác định rõ và không thay đổi hoặc được quy đổi về cùng một mặt bằng. b) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các cam kết về thu xếp tài chính; tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật, tiêu chuẩn xác định lợi ích cho xã hội, Nhà nước. c) Đối với hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật thì căn cứ vào đề xuất lợi ích cho xã hội, Nhà nước để so sánh, xếp hạng. Nhà đầu tư có hồ sơ dự thầu đề xuất lợi ích cho xã hội, Nhà nước cao nhất được xếp thứ nhất. Chính phủ quy định chi tiết về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư. ### Điều 58. Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 1. Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ. 2. Đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. 3. Đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. 4. Đáp ứng yêu cầu về tài chính. 5. Có giá dịch vụ thấp nhất đối với phương pháp giá phí dịch vụ thấp nhất; phần tham gia của Nhà nước thấp nhất đối với phương pháp phần tham gia của Nhà nước thấp nhất; lợi ích cho xã hội, Nhà nước cao nhất đối với phương pháp lợi ích cho xã hội, Nhà nước cao nhất. | Bổ sung mới |
| Điều 30. Đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống mạng. Việc đăng tải thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu xây dựng và thống nhất quản lý. Chính phủ quy định chi tiết về việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng. | # Chương IV # LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ QUA MẠNG ### Điều 59. Điều kiện áp dụng 1. Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, các nội dung sau đây của quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và quản lý hợp đồng được thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: a) Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7 của Luật này; b) Đăng tải hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; c) Nộp bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thoả thuận liên danh, hợp đồng điện tử; d) Nộp, rút hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; đ) Mở thầu, đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; e) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; g) Ký kết hợp đồng, thanh toán; h) Các nội dung khác có liên quan. 2. Chính phủ quy định chi tiết lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng. ### Điều 60. Tính hợp lệ của văn bản điện tử 1. Các văn bản điện tử giao dịch qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có chữ ký số của người đại diện hợp pháp, các thông tin được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được coi là văn bản gốc, phục vụ công tác đánh giá, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giải ngân. 2. Văn bản điện tử được gửi đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ được coi là đã gửi thành công khi hệ thống có xác nhận đến người gửi là đã nhận thành công. 3. Thời điểm gửi, nhận các văn bản điện tử qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được xác định căn cứ theo thời điểm ghi lại trên máy chủ của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. ### Điều 61. Yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: 1. Công khai, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin. 2. Thời gian trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu thầu qua mạng. Người sử dụng biết được thời gian này khi truy cập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 3. Hoạt động liên tục, thống nhất ổn định, an toàn thông tin, có khả năng xác thực người dùng, chống chối cãi, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu. 4. Thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 5. Đảm bảo nhà thầu, nhà đầu tư không thể gửi hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu. ### Điều 62. Quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng 1. Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng bao gồm các bước sau đây: a) Đăng tải thông báo qua mạng theo quy định; b) Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu qua mạng; c) Nhận hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu qua mạng; d) Mở thầu qua mạng Việc mở thầu được tiến hành công khai trên mạng ngay sau thời điểm đóng thầu. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tự động trích xuất các thông tin chính nêu trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của từng nhà thầu, nhà đầu tư để đưa vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tổ chức, cá nhân quan tâm được truy cập và xem nội dung của biên bản mở thầu. đ) Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu; e) Trình, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; g) Hoàn thiện, ký kết và quản lý hợp đồng. 2. Việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng được thực hiện theo quy định của Chính phủ. | Bổ sung các quy định cụ thể hơn về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. Chính phủ quy định chi tiết lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng. |
| Điều 46. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng 1. Hợp đồng phải phù hợp với quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp là nhà thầu liên danh, trong hợp đồng ký với chủ đầu tư phải có chữ ký của tất cả các thành viên tham gia liên danh. 3. Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu | ### Điều 63. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng 1. Hợp đồng phải phù hợp với quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan. 2. Một gói thầu được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng. Trong một hợp đồng được áp dụng một hoặc nhiều hình thức giá hợp đồng. 3. Giá hợp đồng không vượt giá trúng thầu; trường hợp bổ sung khối lượng công việc hoặc số lượng thiết bị ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu nhưng không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định; nếu làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định. 4. Đối với hợp đồng để thực hiện các công việc, gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ, tất cả các nội dung liên quan đến hợp đồng ghi trong văn bản hợp đồng. Đối với hợp đồng để thực hiện các công việc, gói thầu phức tạp, quy mô lớn thì các nội dung của hợp đồng được lập thành điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng. 5. Trường hợp trong một dự án, chủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu để thực hiện các gói thầu khác nhau thì nội dung của các hợp đồng này phải thống nhất, đồng bộ về tiến độ, chất lượng, bảo đảm hiệu quả đầu tư chung của dự án. 6. Trường hợp là nhà thầu liên danh, trong hợp đồng ký với chủ đầu tư phải có chữ ký của tất cả các thành viên tham gia liên danh. | Cụ thể hóa các quy định về nguyên tắc xây dựng hợp đồng để thống nhất áp dụng và quản lý trong thực tế. |
|  | ### Điều 64. Thành phần hợp đồng 1. Thành phần hợp đồng bao gồm các tài liệu hình thành nên hợp đồng để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu, cụ thể như sau: a) Văn bản hợp đồng kèm theo phụ lục gồm biểu giá và các nội dung khác; b) Biên bản thương thảo hợp đồng; c) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; d) Điều kiện cụ thể của hợp đồng; đ) Điều kiện chung của hợp đồng; e) Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn; g) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; h) Các tài liệu kèm theo khác. 2. Trường hợp ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, phụ lục bổ sung hợp đồng là một thành phần của hợp đồng. | Luật Đấu thầu hiện hành chưa có quy định cụ thể về thành phần hợp đồng nên dẫn đến việc áp dụng không thống nhất trong thực tiễn, vì vậy cần bổ sung quy định về nội dung này trên cơ sở pháp điển hóa nội dung quy định tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP. |
| Điều 47. Nội dung của hợp đồng 1. Đối tượng của hợp đồng. 2. Số lượng, khối lượng. 3. Quy cách, chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác. 4. Giá hợp đồng. 5. Hình thức hợp đồng. 6. Thời gian và tiến độ thực hiện. 7. Điều kiện và phương thức thanh toán. 8. Điều kiện nghiệm thu, bàn giao. 9. Bảo hành đối với nội dung mua sắm hàng hoá, xây lắp. 10. Quyền và nghĩa vụ của các bên. 11. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. 12. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng. 13. Các nội dung khác theo từng hình thức hợp đồng. | ### Điều 65. Nội dung cơ bản của hợp đồng 1. Thông tin về hợp đồng. 2. Đối tượng của hợp đồng. 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng. 4. Số lượng, khối lượng. 5. Quy cách, chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác. 6. Giá hợp đồng. 7. Hình thức giá hợp đồng. 8. Thời gian và tiến độ thực hiện. 9. Điều kiện và phương thức thanh toán. 10. Điều kiện nghiệm thu, bàn giao. 11. Bảo hành đối với nội dung mua sắm hàng hoá, xây lắp. 12. Quyền và nghĩa vụ của các bên. 13. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. 14. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng. 15. Các nội dung khác theo từng hình thức giá hợp đồng. | Quy định cụ thể về nội dung cơ bản của hợp đồng trên cơ sở kế thừa các nội dung quy định hiện tại của Luật Đấu thầu và bổ sung một số nội dung khác cho phù hợp với thực tiễn. |
| Điều 54: Ký kết hợp đồng 1. Hợp đồng được ký kết căn cứ vào các tài liệu sau đây: a) Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; b) Quyết định phê duyệt và văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; c) Hồ sơ dự thầu và các tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn; d) Hồ sơ mời thầu. 2. Việc ký kết hợp đồng phải bảo đảm các điều kiện sau đây: a) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực; b) Thông tin về năng lực kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được cập nhật tại thời điểm ký hợp đồng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. | ### Điều 66. Ký kết hợp đồng 1. Căn cứ để ký kết hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây: a) Biên bản thương thảo hợp đồng; b) Quyết định phê duyệt và văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; c) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất và các tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn; d) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 2. Các điều kiện bảo đảm cho việc ký kết hợp đồng bao gồm: a) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực; b) Thông tin về tư cách hợp lệ, năng lực kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được cập nhật tại thời điểm ngay trước khi ký hợp đồng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. | Giữ nguyên nội dung và bổ sung hồ sơ đề xuất để phù hợp với hình thức chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu. |
| ### Điều 56. Bảo hành Hợp đồng có nội dung về mua sắm hàng hoá, xây lắp thì phải quy định về bảo hành. Thời hạn bảo hành, mức tiền bảo hành và các nội dung khác về bảo hành được quy định trong hợp đồng phải căn cứ theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định cụ thể về bảo hành đối với nội dung mua sắm hàng hoá, xây lắp trong hợp đồng. | ### Điều 67. Bảo hành Hợp đồng có nội dung về dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp phải quy định về bảo hành. Thời hạn bảo hành, biện pháp bảo hành và các nội dung khác về bảo hành được quy định trong hợp đồng phải căn cứ theo quy định của pháp luật có liên quan. |  |
| Điều 48. Hình thức hợp đồng 1. Hình thức trọn gói. 2. Hình thức theo đơn giá. 3. Hình thức theo thời gian. 4. Hình thức theo tỷ lệ phần trăm. | ### Điều 68. Hình thức giá hợp đồng 1. Hình thức giá hợp đồng trọn gói. 2. Hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. 3. Hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. 4. Hình thức giá hợp đồng theo thời gian. | Kế thừa các quy định hiện tại của Luật Đấu thầu và bổ sung trên cơ sở pháp điển hóa các quy định về hình thức giá hợp đồng tại Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. Ngoài ra, bỏ hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm vì hình thức này trên thực tế bị lạm dụng hoặc áp dụng không đúng. |
| Điều 49. Hình thức trọn gói 1. Hình thức trọn gói được áp dụng cho những phần công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng. 2. Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. | ### Điều 69. Hình thức giá hợp đồng trọn gói 1. Hình thức giá hợp đồng trọn gói là hình thức hợp đồng có giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. 2. Hình thức giá hợp đồng trọn gói được áp dụng trong trường hợp gói thầu thông thường, đơn giản, đã được xác định chính xác về số lượng, khối lượng, thời gian thực hiện hợp đồng ngắn. | Quy định cụ thể hơn việc áp dụng hình thức giá hợp đồng trọn gói để thống nhất áp dụng trên thực tế. |
| Điều 50. Hình thức theo đơn giá 1. Hình thức theo đơn giá được áp dụng cho những phần công việc chưa đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng. 2. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng, số lượng thực tế thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá được chấp nhận điều chỉnh theo quy định tại Điều 57 của Luật này. | ### Điều 70. Hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định 1. Hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định là hình thức hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 76 của Luật này. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng, số lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng. 2. Hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho những công việc chưa đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng. | Kế thừa các quy định hiện tại của Luật Đấu thầu và bổ sung trên cơ sở pháp điển hóa các quy định về hình thức giá hợp đồng này tại Nghị định 48/2010/NĐ-CP để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. |
|  | ### Điều 71. Hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 1. Hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hình thức hợp đồng có đơn giá được điều chỉnh theo các thỏa thuận trong hợp đồng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng, số lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá được điều chỉnh. ### 2. Hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được áp dụng cho những công việc chưa đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng, khối lượng và đơn giá có biến động trong quá trình thực hiện hợp đồng. | Kế thừa các quy định hiện tại của Luật Đấu thầu và bổ sung trên cơ sở pháp điển hóa các quy định về hình thức giá hợp đồng này tại Nghị định 48/2010/NĐ-CP để tăng cường giá trị pháp lý của quy định. |
| Điều 51. Hình thức theo thời gian 1. Hình thức theo thời gian được áp dụng cho những phần công việc nghiên cứu phức tạp, tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng, đào tạo, huấn luyện. 2. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo tháng, tuần, ngày, giờ làm việc thực tế trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia nêu trong hợp đồng hoặc mức thù lao được chấp nhận điều chỉnh theo quy định tại Điều 57 của Luật này. | ### Điều 72. Hình thức giá hợp đồng theo thời gian 1. Hình thức giá hợp đồng theo thời gian là hình thức giá hợp đồng tính bằng thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ của chuyên gia. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo tháng, tuần, ngày, giờ làm việc thực tế trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia nêu trong hợp đồng hoặc mức thù lao được chấp nhận điều chỉnh theo quy định tại Điều 75, Điều 76, Điều 77 của Luật này, cộng với các khoản chi phí ngoài thù lao cho chuyên gia. Các khoản chi phí ngoài thù lao cho chuyên gia bao gồm chi phí đi lại, khảo sát, thuê văn phòng làm việc và các chi phí khác được thanh toán theo phương thức quy định trong hợp đồng. 2. Hình thức giá hợp đồng theo thời gian được áp dụng cho những công việc nghiên cứu phức tạp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đào tạo, huấn luyện. | Kế thừa các quy định hiện tại của Luật Đấu thầu và bổ sung trên cơ sở pháp điển hóa các quy định về hình thức hợp đồng này tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn và tăng cường giá trị pháp lý của quy định. |
|  | ### Điều 73. Thỏa thuận hợp đồng khung 1. Thỏa thuận hợp đồng khung là thỏa thuận dài hạn của một hoặc nhiều chủ đầu tư với một hoặc nhiều nhà thầu trong trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án hoặc của một hoặc nhiều bên mời thầu với một hoặc nhiều nhà thầu trong mua sắm thường xuyên trên cơ sở kết quả đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong đó nêu các tiêu chuẩn và điều kiện để làm cơ sở cho việc mua sắm cụ thể theo từng hợp đồng. 2. Thời hạn tối đa cho việc sử dụng thỏa thuận hợp đồng khung sẽ được quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng đảm bảo không quá ba (03) năm. | Bổ sung nội dung này để thống nhất áp dụng trên thực tế đối với hình thức đấu thầu tập trung. |
|  | ### Điều 74. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng 1. Điều chỉnh hợp đồng bao gồm điều chỉnh khối lượng công việc, điều chỉnh giá hợp đồng, điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng và nội dung khác mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng. 2. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký. 3. Khi điều chỉnh hợp đồng đối với các gói thầu thuộc dự án mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định; trường hợp làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền cho phép. | Kế thừa các quy định hiện tại của Luật Đấu thầu và bổ sung trên cơ sở pháp điển hóa các quy định về nội dung này tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP và Nghị định 48/2010/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn và tăng cường giá trị pháp lý của quy định. Đồng thời, quy định cụ thể việc điều chỉnh hợp đồng đối với từng nội dung về khối lượng công việc, giá hợp đồng, tiến độ thực hiện hợp đồng và các nội dung khác tương ứng với từng hình thức hợp đồng. |
| Điều 57. Điều chỉnh hợp đồng 1. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng đối với hình thức hợp đồng theo đơn giá, hình thức hợp đồng theo thời gian và được thực hiện theo quy định sau đây: a) Trường hợp Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh theo các chính sách này kể từ thời điểm các chính sách này có hiệu lực; b) Trường hợp có khối lượng, số lượng tăng hoặc giảm trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng trong phạm vi của hồ sơ mời thầu và không do lỗi của nhà thầu gây ra thì việc tính giá trị tăng hoặc giảm phải căn cứ vào đơn giá của hợp đồng; c) Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do Nhà nước kiểm soát có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định. 2. Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký và phải được chủ đầu tư xem xét, quyết định. Giá hợp đồng sau điều chỉnh không dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt, trừ trường hợp được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép. 3. Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài quy định trong hợp đồng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu đã ký hợp đồng để tính toán bổ sung các công việc phát sinh và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp thỏa thuận không thành thì nội dung công việc phát sinh đó hình thành một gói thầu mới và tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này. | ### Điều 75. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng Khối lượng công việc trong hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau: 1. Đối với hình thức giá hợp đồng trọn gói: được điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng trong trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký. 2. Đối với hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký, việc thanh toán căn cứ theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu. 3. Đối với hình thức giá hợp đồng theo thời gian: trường hợp thời gian thực tế mà nhà thầu đã thực hiện ít hơn hoặc nhiều hơn so với thời gian trong hợp đồng đã ký, việc thanh toán căn cứ theo thời gian thực tế mà nhà thầu đã thực hiện. 4. Trường hợp khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không thành thì khối lượng công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới và tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này. | Kế thừa các quy định hiện tại của Luật Đấu thầu và bổ sung trên cơ sở pháp điển hóa các quy định về nội dung này tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP và Nghị định 48/2010/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn và tăng cường giá trị pháp lý của quy định. Đồng thời, quy định cụ thể việc điều chỉnh hợp đồng đối với từng nội dung về khối lượng công việc, giá hợp đồng, tiến độ thực hiện hợp đồng và các nội dung khác tương ứng với từng hình thức hợp đồng. |
|  | ### Điều 76. Điều chỉnh giá hợp đồng 1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh và theo thời gian. Trong hợp đồng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với hình thức giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng. 2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện thông qua việc điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh khối lượng và được quy định như sau: a) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh; b) Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng để thanh toán; c) Đối với hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định và theo thời gian, khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật về giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của người có thẩm quyền và các bên có thoả thuận trong hợp đồng theo nguyên tắc áp dụng giá mới đối với những phần công việc được thực hiện vào thời điểm có biến động giá hoặc các chính sách của Nhà nước thay đổi và được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn cho phép áp dụng; d) Đối với hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh theo phương pháp điều chỉnh giá quy định trong hợp đồng cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Phương pháp điều chỉnh giá quy định trong hợp đồng phải bảo đảm phù hợp với tính chất công việc nêu trong hợp đồng. Các cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá phải phù hợp với nội dung công việc. Trong hợp đồng cần quy định sử dụng báo giá hoặc chỉ số giá của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, trung ương hoặc cơ quan chuyên ngành độc lập của nước ngoài ban hành đối với các chi phí có nguồn gốc từ nước ngoài. ### 3. Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng mà giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định. |  |
|  | ### Điều 77. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 1. Trong hợp đồng các bên phải thỏa thuận về các trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng thì các bên phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra. 2. Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau: a) Do những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của chủ đầu tư, nhà thầu, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ suất của chủ đầu tư, nhà thầu như chiến tranh, bạo loạn, đình công, hoả hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận; b) Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; c) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu gây ra. ### 3. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận và thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định. |  |
|  | ### Điều 78. Nội dung quản lý hợp đồng 1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng theo những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. 2. Nội dung quản lý hợp đồng bao gồm: a) Quản lý tiến độ thực hiện; b) Quản lý giá hợp đồng; c) Quản lý về khối lượng, số lượng; d) Quản lý chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác; đ) Quản lý về hình thức giá hợp đồng; e) Quản lý về những thay đổi của hợp đồng và việc thực hiện các thỏa thuận khác trong hợp đồng. Chính phủ quy định chi tiết về nội dung quản lý hợp đồng. | Bổ sung nội dung này để tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý hợp đồng sau đấu thầu. |
| Điều 58. Thanh toán hợp đồng Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng là cơ sở để chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu. | ### Điều 79. Thanh toán hợp đồng 1. Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng là cơ sở để chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng thì có trách nhiệm trả lãi đối với phần thanh toán chậm cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng. 2. Trong một hợp đồng có những công việc quy định thanh toán bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì các bên phải thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng nhưng đảm bảo nguyên tắc đồng tiền thanh toán phù hợp với đồng tiền nêu trong hợp đồng, yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đồng tiền dự thầu. 3. Trong một hợp đồng có nhiều hình thức giá hợp đồng khác nhau thì áp dụng nguyên tắc thanh toán tương ứng với từng hình thức giá hợp đồng. | Quy định cụ thể hơn về thanh toán hợp đồng để thống nhất áp dụng trong thực tiễn. |
| Điều 59. Giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng 1. Việc giám sát thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định sau đây: a) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm giám sát nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng; b) Cá nhân được giao nhiệm vụ giám sát thực hiện hợp đồng phải bảo đảm công tâm, trung thực, khách quan, có đủ năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình; c) Nhà thầu tư vấn giám sát thi công thiếu trách nhiệm hoặc thông đồng với nhà thầu xây dựng xác nhận sai khối lượng, chất lượng công trình thì nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây dựng phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định tại Điều 75 của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan; d) Cộng đồng dân cư tham gia giám sát hoạt động đấu thầu theo quy định của Chính phủ. 2. Việc nghiệm thu hợp đồng được thực hiện theo quy định sau đây: a) Việc nghiệm thu từng phần hay toàn bộ hợp đồng phải được tiến hành phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết; b) Cá nhân tham gia vào quá trình nghiệm thu phải bảo đảm công tâm, trung thực, khách quan, có đủ năng lực, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình. 3. Việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện xong trong thời hạn bốn mươi lăm ngày kể từ khi chủ đầu tư và nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng; trường hợp gói thầu thật sự phức tạp thì được phép kéo dài thời hạn thanh lý hợp đồng nhưng không quá chín mươi ngày. | ### Điều 80. Giám sát, nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng 1. Giám sát quá trình thực hiện hợp đồng: a) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng; b) Cộng đồng dân cư tham gia giám sát quá trình thực hiện hợp đồng của chủ đầu tư và nhà thầu theo quy định của Chính phủ. 2. Nghiệm thu, bàn giao hợp đồng: a) Các thỏa thuận về quy trình nghiệm thu, bàn giao của các bên tham gia hợp đồng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng liên quan; b) Các công việc cần nghiệm thu, bàn giao; căn cứ nghiệm thu, bàn giao; quy trình, thời điểm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành; thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao; biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao; các quy định về người ký, các biên bản, tài liệu nghiệm thu, bàn giao phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 3. Hợp đồng được thanh lý sau khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký hoặc hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của pháp luật. Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ). Đối với những hợp đồng có quy mô lớn thì việc thanh lý hợp đồng được thực hiện trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày. | Quy định cụ thể hơn để thống nhất trong thực tiễn thực hiện. |
|  | ## Mục II ## HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ ĐẦU TƯ ### Điều 81. Hình thức hợp đồng 1. Hợp đồng bao gồm các hình thức sau đây: a) Hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao), BTO (Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh), BT (Xây dựng - Chuyển giao); b) Hợp đồng DBFM (Thiết kế - Xây dựng - Thu xếp vốn - Bảo trì), DBFMO (Thiết kế - Xây dựng - Thu xếp vốn - Bảo trì - Kinh doanh), DBF (Thiết kế - Xây dựng - Thu xếp vốn), BF (Xây dựng - Thu xếp vốn); c) Hợp đồng O&M (Kinh doanh và Bảo trì); d) Hợp đồng nhượng quyền (concession); đ) Hợp đồng khác theo quy định của pháp luật đầu tư. 2. Chính phủ quy định chi tiết về hình thức hợp đồng trong lựa chọn nhà đầu tư. ### Điều 82. Thành phần và nội dung hợp đồng 1. Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: a) Văn bản hợp đồng và hợp đồng giữa các bên có liên quan trong dự án; b) Biên bản thương thảo hợp đồng; c) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; d) Điều kiện của hợp đồng; đ) Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư được lựa chọn; e) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; g) Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 2. Trường hợp ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, phụ lục bổ sung hợp đồng là một thành phần của hợp đồng. 3. Nội dung hợp đồng dự án bao gồm: a) Mục đích, phạm vi, nội dung dự án; b) Quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc thiết kế, xây dựng, kinh doanh, quản lý công trình dự án và dự án khác (nếu có); c) Nguyên tắc quản lý và thủ tục giải ngân phần vốn tham gia của Nhà nước. Chính phủ quy định chi tiết về nội dung hợp đồng trong lựa chọn nhà đầu tư. ### Điều 83. Ký kết hợp đồng 1. Hợp đồng được ký kết căn cứ vào các tài liệu sau đây: a) Biên bản thương thảo hợp đồng; b) Quyết định phê duyệt và văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư; c) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất và các tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư được lựa chọn; d) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 2. Việc ký kết hợp đồng phải bảo đảm các điều kiện sau đây: a) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư được lựa chọn còn hiệu lực; b) Thông tin về tư cách hợp lệ, năng lực kỹ thuật, tài chính của nhà đầu tư được cập nhật tại thời điểm ngay trước khi ký hợp đồng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. | Bổ sung mới |
| Điều 60. Trách nhiệm của người có thẩm quyền 1. Quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này. 2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. 3. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu. 4. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định tại Điều 75 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 5. Huỷ, đình chỉ cuộc thầu hoặc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật có liên quan. 6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình. | ### Điều 84. Quyền và nghĩa vụ của người có thẩm quyền 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 2. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 3. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 4. Huỷ, đình chỉ cuộc thầu khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật có liên quan. 5. Kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu. 6. Đối với lựa chọn nhà thầu, ngoài quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều này người có thẩm quyền còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Điều chỉnh nhiệm vụ và thẩm quyền của chủ đầu tư trong trường hợp không đáp ứng các yêu cầu của dự án, gói thầu và pháp luật đấu thầu; b) Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, xử lý kiến nghị trong đấu thầu và công việc quy định tại Khoản 4 Điều này; c) Có ý kiến đối với việc xử lý tình huống trong trường hợp phức tạp theo đề nghị của chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 98 của Luật này. 7. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, ngoài quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều này người có thẩm quyền còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định lựa chọn bên mời thầu; b) Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; c) Xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư và trong quá trình quản lý hợp đồng; d) Ký kết hợp đồng; đ) Yêu cầu bên mời thầu cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, xử lý kiến nghị trong đấu thầu và công việc quy định tại Khoản 4 Điều này. 8. Có trách nhiệm giải trình đối với việc thực hiện các quy định từ Khoản 1 đến Khoản 7 Điều này. | Tăng cường trách nhiệm của người có thẩm quyền trong trường hợp chủ đầu tư không đảm bảo năng lực để thực hiện đúng nhiệm vụ, bổ sung trách nhiệm trong mua sắm thường xuyên và đấu thầu tập trung, trong lựa chọn nhà đầu tư tương ứng với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo. |
| Điều 61. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư 1. Quyết định nội dung liên quan đến công việc sơ tuyển nhà thầu. 2. Phê duyệt danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu. 3. Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; lựa chọn một tổ chức tư vấn hoặc một tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp theo quy định của Luật này để thay mình làm bên mời thầu. 4. Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và danh sách xếp hạng nhà thầu. 5. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 20 của Luật này. 6. Chịu trách nhiệm về việc đưa ra yêu cầu đối với gói thầu chỉ định thầu. 7. Chịu trách nhiệm về nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn và thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. 8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này. 9. Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật. 10. Cung cấp các thông tin cho tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu. 11. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu. 12. Bảo mật các tài liệu về đấu thầu theo quy định của Luật này. 13. Phê duyệt hồ sơ mời thầu. 14. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 15. Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu. | ### Điều 85. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư 1. Phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu: a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án; b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn; c) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; d) Danh sách xếp hạng nhà thầu; đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu. 2. Ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. 3. Quyết định thành lập bên mời thầu hoặc lựa chọn nhà thầu tư vấn hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp theo quy định của Luật này để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu. 4. Quyết định xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 5. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu. 6. Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này. 7. Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Chính phủ và pháp luật về văn thư và lưu trữ. 8. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình về quá trình lựa chọn nhà thầu theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu. 9. Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm theo quy định. 10. Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật. 11. Hủy thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật này. 12. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư đồng thời là bên mời thầu thì còn phải thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 86 của Luật này. | Tiếp tục phân cấp và tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư để phù hợp với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong việc cung cấp thông tin và vấn đề giải trình khi có yêu cầu để tạo thuận lợi cho người có thẩm quyền và các cơ quan liên quan khi thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với việc tổ chức đấu thầu của chủ đầu tư. |
| Điều 62. Quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu 1. Bên mời thầu có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của Luật này; b) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu; c) Tổng hợp quá trình lựa chọn nhà thầu và báo cáo chủ đầu tư về kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; d) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt; đ) Chuẩn bị nội dung hợp đồng để chủ đầu tư xem xét và ký kết hợp đồng; e) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình đấu thầu; g) Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật; h) Cung cấp các thông tin cho tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu; i) Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu; k) Bảo mật các tài liệu về đấu thầu theo quy định của Luật này. 2. Trường hợp bên mời thầu là chủ đầu tư thì ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn phải tuân thủ các quy định tại Điều 61 của Luật này. | ### Điều 86. Quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu 1. Đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; tổ chức đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định của Luật này; b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia; c) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; d) Trình duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; đ) Đàm phán, thương thảo hợp đồng với nhà thầu; e) Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật; g) Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật này; h) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu; i) Cung cấp các thông tin cho báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình về quá trình lựa chọn nhà thầu theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu. 2. Đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, ngoài quy định tại Khoản 1 Điều này, bên mời thầu còn phải thực hiện quyền và nghĩa vụ sau: a) Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; b) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; c) Ký kết hợp đồng với nhà thầu; d) Xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu; đ) Hủy thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật này. 3. Đối với lựa chọn nhà đầu tư: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định của Luật này; b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia; c) Yêu cầu nhà đầu tư làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ; d) Trình duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; đ) Đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư; e) Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật; g) Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật này; h) Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; i) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; k) Cung cấp các thông tin cho báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình về quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu. | Tiếp tục phân cấp và tăng cường trách nhiệm của bên mời thầu để phù hợp với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. |
| Điều 63. Quyền và nghĩa vụ của tổ chuyên gia đấu thầu 1. Đánh giá hồ sơ dự thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời thầu. 2. Bảo mật các tài liệu về đấu thầu theo quy định của Luật này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 3. Bảo lưu ý kiến của mình. 4. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và báo cáo kết quả đánh giá. 5. Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật. 6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. | ### Điều 87. Quyền và nghĩa vụ của tổ chuyên gia 1. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu của bên mời thầu. 2. Báo cáo bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và danh sách xếp hạng nhà thầu, nhà đầu tư. 3. Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật này. 4. Bảo lưu ý kiến của mình. 5. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và báo cáo kết quả đánh giá. 6. Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật. 7. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. | Bổ sung thêm nội dung đánh giá của tổ chuyên gia trong lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo. |
| Điều 64. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu 1. Tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh. 2. Yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời thầu. 3. Thực hiện các cam kết theo hợp đồng với chủ đầu tư và cam kết với nhà thầu phụ (nếu có). 4. Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu. 5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. 6. Bảo đảm trung thực, chính xác trong quá trình tham gia đấu thầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu. 7. Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật. | ### Điều 88. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu, nhà đầu tư 1. Tham dự thầu. 2. Yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 3. Thực hiện các cam kết theo hợp đồng đã ký và cam kết với nhà thầu phụ (nếu có). 4. Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tham dự thầu. 5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. 6. Bảo đảm trung thực, chính xác trong quá trình tham dự thầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. 7. Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật. 8. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. | Bổ sung quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tương ứng với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo. |
| Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức thẩm định 1. Hoạt động độc lập, tuân theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan khi tiến hành thẩm định. 2. Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan. 3. Bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình thẩm định. 4. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thẩm định. 5. Bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định của mình. 6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. | ### Điều 89. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thẩm định 1. Hoạt động độc lập, tuân thủ quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan khi tiến hành thẩm định. 2. Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan. 3. Bảo mật các tài liệu trong quá trình thẩm định. 4. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thẩm định. 5. Bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định của mình. 6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. | Giữ nguyên như quy định hiện hành. |
|  | ### Điều 90. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong đấu thầu tập trung 1. Tổng hợp nhu cầu hàng hóa, dịch vụ áp dụng đấu thầu tập trung để đăng ký với tổ chức đấu thầu tập trung theo quy định. 2. Có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu khi được bên mời thầu yêu cầu theo quy định. 3. Ký hợp đồng. 4. Nhận bàn giao hàng hóa theo quy định. 5. Theo dõi trên sổ kế toán, quản lý, sử dụng hàng hóa, dịch vụ được trang bị theo đúng chế độ quy định. 6. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. | Bổ sung cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh trong Dự thảo. |
|  | ### Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 1. Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật này. 2. Tra cứu thông tin nhà thầu trong cơ sở dữ liệu nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 3. Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đối với đấu thầu qua mạng. 4. Quản lý và không tiết lộ khoá bí mật của chứng thư số được cấp. Trường hợp bên mời thầu bị mất chứng thư số hoặc phát hiện chứng thư số bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để hủy bỏ và cấp mới chứng thư số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số đảm bảo chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tổ chức đấu thầu. 5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình. 6. Kiểm tra và xác nhận việc đăng tải các thông tin của mình đã nhập lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 7. Tuân thủ các quy định khác liên quan đến đấu thầu qua mạng của Luật này và pháp luật liên quan. | Bổ sung cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Luật về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. |
|  | ### Điều 92. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 88 của Luật này, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia còn có quyền và nghĩa vụ sau đây: 1. Tra cứu thông tin về đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 2. Trang bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin khi tham gia đấu thầu qua mạng. 3. Quản lý và không tiết lộ khoá bí mật của chứng thư số. Trường hợp người sử dụng thuộc nhà thầu, nhà đầu tư bị mất hoặc phát hiện có một bên thứ ba đang sử dụng thông tin chứng thư số của đơn vị mình thì phải tiến hành ngay việc thay đổi khoá bí mật chứng thư số, hủy bỏ chứng thư số theo hướng dẫn của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; gia hạn thời hạn hiệu lực của chứng thư số đảm bảo chứng thư số còn hiệu lực trong suốt quá trình tham gia đấu thầu. 4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình. 5. Chịu trách nhiệm về kết quả khi tham gia đấu thầu qua mạng trong trường hợp gặp sự cố do hệ thống mạng ở phía nhà thầu, nhà đầu tư làm cho tài liệu không mở và đọc được. ### 6. Tuân thủ các quy định khác liên quan đến đấu thầu qua mạng của Luật này và pháp luật liên quan. | Bổ sung cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Luật về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. |
| Điều 66. Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu 1. Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu. 2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác đấu thầu. 3. Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 4. Quản lý hệ thống thông tin về đấu thầu trên phạm vi cả nước bao gồm tờ báo về đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 5. Hợp tác quốc tế về đấu thầu. 6. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan. | ### Điều 93. Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu 1. Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu. 2. Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. 3. Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 4. Quản lý hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu về đấu thầu trên phạm vi cả nước. 5. Hợp tác quốc tế về đấu thầu. 6. Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật liên quan. | Giữ nguyên như quy định hiện hành. |
| Điều 67. Trách nhiệm và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đấu thầu trong phạm vi cả nước. 2. Thủ tướng Chính phủ thực hiện trách nhiệm và quyền hạn sau đây: a) Chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết các kiến nghị trong đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về thanh tra; b) Quy định cơ quan, tổ chức thẩm định giúp người có thẩm quyền trong quá trình xem xét, phê duyệt các nội dung về đấu thầu; c) Quyết định các nội dung về đấu thầu quy định tại Điều 60 của Luật này đối với các dự án đầu tư theo Nghị quyết của Quốc hội; d) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan. | ### Điều 94. Trách nhiệm và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đấu thầu trong phạm vi cả nước và hướng dẫn thi hành Luật này. 2. Thủ tướng Chính phủ thực hiện trách nhiệm và quyền hạn sau đây: a) Chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết các kiến nghị trong đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về thanh tra; b) Quyết định các nội dung về đấu thầu quy định tại Điều 84 của Luật này đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định dự án; c) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan. | Bổ sung trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật này của Chính phủ đồng thời bỏ nội dung quy định cơ quan, tổ chức thẩm định giúp người có thẩm quyền trong quá trình xem xét, phê duyệt các nội dung về đấu thầu trong trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ để phù hợp với thực tiễn phân cấp hiện nay. |
| Điều 68. Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu. 2. Thẩm định kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc các dự án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 67 của Luật này. 3. Xây dựng và quản lý tờ báo về đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 4. Làm đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hợp tác quốc tế về lĩnh vực đấu thầu. 5. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác đấu thầu. 6. Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 7. Giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị trong đấu thầu. 8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra về đấu thầu trên phạm vi cả nước. 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác về đấu thầu được Chính phủ giao. | ### Điều 95. Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu. 2. Soạn thảo, ban hành, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu. 3. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 4. Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu. 5. Làm đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hợp tác quốc tế về đấu thầu. 6. Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, bao gồm: tổng hợp tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo; xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu chuyên gia đấu thầu và các cơ sở đào tạo về đấu thầu; quy định chương trình khung về đào tạo, chứng chỉ, tiêu chuẩn giảng viên và việc lưu trữ hồ sơ về các khoá đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu; tổ chức, hỗ trợ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. 7. Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 8. Giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị trong hoạt động đấu thầu. 9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra về đấu thầu trên phạm vi cả nước. 10. Quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số sử dụng trong hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 11. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu nhà thầu, danh mục hàng hoá. 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác về đấu thầu được Chính phủ giao. | Bổ sung thêm trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phù hợp với thực tiễn và phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Luật |
| Điều 69. Trách nhiệm và quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm và quyền hạn sau đây: 1. Thực hiện quản lý công tác đấu thầu; 2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác đấu thầu; 3. Tổng kết và đánh giá về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 4. Thực hiện báo cáo về hoạt động đấu thầu theo quy định của Chính phủ; 5. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu theo quy định của Luật này; 6. Kiểm tra, thanh tra về đấu thầu; 7. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu; 8. Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp là người có thẩm quyền thì còn phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 60 của Luật này. | ### Điều 96. Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm và quyền hạn sau đây: 1. Thực hiện quản lý công tác đấu thầu. 2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đấu thầu. 3. Tổng kết và đánh giá về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 4. Thực hiện báo cáo về hoạt động đấu thầu theo quy định của Chính phủ. 5. Giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu theo quy định của Luật này. 6. Theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra về đấu thầu. 7. Xử lý vi phạm pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu. 8. Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp là người có thẩm quyền thì còn phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 84 của Luật này. | Giữ nguyên như quy định hiện hành. |
|  | ### Điều 97. Trách nhiệm của cơ quan vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 1. Chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 2. Bảo mật thông tin trong quá trình đấu thầu qua mạng theo quy định. 3. Khắc phục những lỗi phát sinh khi vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 4. Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn bên mời thầu, nhà thầu tham gia đăng ký, đăng tải thông tin các hoạt động đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 5. Lưu trữ các thông tin liên quan đến quá trình đấu thầu qua mạng phục vụ công tác tra cứu, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán theo quy định của Chính phủ. 6. Thông báo công khai điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin của người sử dụng khi tham gia đấu thầu qua mạng. | Bổ sung cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Luật về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. |
| Điều 70. Xử lý tình huống trong đấu thầu 1. Việc xử lý tình huống trong đấu thầu phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: a) Bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; b) Căn cứ kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, nội dung của hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu; c) Chủ đầu tư là người quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 2. Các nhóm tình huống trong đấu thầu gồm có: a) Về chuẩn bị và tổ chức đấu thầu, bao gồm những nội dung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu về giá gói thầu hoặc nội dung khác của gói thầu; hồ sơ mời thầu; nộp hồ sơ dự thầu trong trường hợp nộp muộn hoặc số lượng ít; số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu. b) Về đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm những nội dung về giá dự thầu vượt giá gói thầu; giá dự thầu với đơn giá khác thường. c) Về đề nghị trúng thầu và ký kết hợp đồng, bao gồm những nội dung về giá trúng thầu dưới 50% so với giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt; hai hồ sơ dự thầu có kết quả đánh giá tốt nhất, ngang nhau; giá đề nghị ký hợp đồng vượt giá trúng thầu được duyệt. d) Về thủ tục, trình tự đấu thầu có liên quan. Chính phủ quy định cụ thể về việc xử lý tình huống trong đấu thầu. | ### Điều 98. Xử lý tình huống 1. Việc xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: a) Bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; b) Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt, nội dung của hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu; c) Người quyết định xử lý tình huống phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 2. Thẩm quyền xử lý tình huống trong đấu thầu: a) Đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án, người quyết định xử lý tình huống là chủ đầu tư theo quy định tại Điều 85 của Luật này. Trong trường hợp phức tạp, chủ đầu tư quyết định xử lý tình huống sau khi có ý kiến của người có thẩm quyền; b) Đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, đấu thầu tập trung, người quyết định xử lý tình huống là bên mời thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 86 của Luật này; c) Đối với lựa chọn nhà đầu tư, người quyết định xử lý tình huống là người có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 7 Điều 84 của Luật này. 3. Chính phủ quy định chi tiết về việc xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. | Bổ sung trách nhiệm xử lý tình huống trong mua sắm thường xuyên, đấu thầu tập trung, trong lựa chọn nhà đầu tư để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Luật. |
| Điều 71. Thanh tra đấu thầu 1. Thanh tra đấu thầu được tiến hành đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu để thực hiện gói thầu thuộc dự án quy định tại Điều 1 của Luật này. 2. Thanh tra đấu thầu là thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu thầu. Tổ chức và hoạt động của thanh tra đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. | ### Điều 99. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu 1. Thanh tra hoạt động đấu thầu a) Thanh tra hoạt động đấu thầu được tiến hành đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu để thực hiện gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm quy định tại Điều 1 của Luật này; b) Thanh tra hoạt động đấu thầu là thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu thầu. Tổ chức và hoạt động của thanh tra về đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 2. Kiểm tra hoạt động đấu thầu a) Kiểm tra về đấu thầu bao gồm việc kiểm tra các hoạt động: ban hành các văn bản hướng dẫn về đấu thầu của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; đào tạo về đấu thầu; xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; ký kết hợp đồng và quản lý hợp đồng và các hoạt động khác liên quan đến đấu thầu; b) Kiểm tra về đấu thầu được tiến hành thường xuyên hoặc đột xuất (khi có vướng mắc, kiến nghị, đề nghị) theo quyết định của người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra. Phương thức kiểm tra bao gồm kiểm tra trực tiếp, yêu cầu báo cáo. 3. Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu Việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu là công việc thường xuyên của người có thẩm quyền và cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu để đảm bảo quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư tuân thủ theo quy định của Luật này. Chính phủ quy định chi tiết về kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu. | Bổ sung nội dung cụ thể đối với hoạt động kiểm tra đấu thầu để thuận tiện áp dụng trong thực tiễn, đồng thời tăng cường việc thực hiện thanh, kiểm tra trong đấu thầu. |
| Điều 74. Khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. | ### Điều 100. Khiếu nại, tố cáo Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. | Giữ nguyên như quy định hiện hành. |
| Điều 75. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu 1. Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu bị xử lý theo một hoặc các hình thức sau đây: a) Cảnh cáo được áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 12 của Luật này; nhà thầu trúng thầu nhưng cố tình không tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng không ký; nhà thầu đã ký hợp đồng nhưng cố tình không thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng; nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu EPC không bảo đảm chất lượng và tiến độ theo thỏa thuận trong hợp đồng; b) Phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật đấu thầu gây hậu quả làm thiệt hại đến lợi ích của các bên có liên quan; c) Cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều 12 của Luật này hoặc có từ ba hành vi vi phạm trở lên bị cảnh cáo theo quy định tại điểm a khoản này. 2. Cá nhân vi phạm Luật đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự nếu hành vi đó cấu thành tội phạm. 3. Tổ chức, cá nhân vi phạm Luật đấu thầu, ngoài việc bị xử lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này còn bị đăng tải trên tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu. Chính phủ quy định cụ thể việc xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. | ### Điều 101. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu 1. Cảnh cáo được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định sau đây: a) Vi phạm các quy định của Luật này ngoài các trường hợp quy định tại Điều 32, Điều 33 của Luật này; b) Nhà thầu, nhà đầu tư trúng thầu nhưng cố tình không tiến hành thương thảo hợp đồng hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng; c) Nhà thầu, nhà đầu tư đã ký hợp đồng nhưng cố tình không thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng; d) Nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp, nhà đầu tư thực hiện dự án không bảo đảm chất lượng và tiến độ theo thỏa thuận trong hợp đồng; đ) Người có trách nhiệm xử lý vi phạm không thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định. 2. Phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật này gây hậu quả làm thiệt hại đến lợi ích của các bên có liên quan. 3. Không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được áp dụng trong trường hợp có bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định của pháp luật khác có liên quan dẫn đến không đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 4. Cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều 32, Điều 33 của Luật này hoặc có từ ba (03) lần bị phạt cảnh cáo trở lên theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 5. Xóa tên cơ sở đào tạo về đấu thầu trong hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo về đấu thầu sau hai (02) lần vi phạm bị phạt cảnh cáo hoặc cấp chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật. 6. Cá nhân vi phạm Luật này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự nếu hành vi đó cấu thành tội phạm. 7. Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định tại Luật này trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ bị xử lý trách nhiệm kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về viên chức mà không bị xử phạt vi phạm hành chính. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước mà vi phạm quy định tại Luật này trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ thì việc xác định trách nhiệm để xử lý được thực hiện theo quy định của hợp đồng lao động. 8. Ngoài hình thức xử phạt quy định từ Khoản 1 đến Khoản 7 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau: a) Buộc phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; b) Bị đăng tải trên báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác; c) Bồi thường thiệt hại theo quy định. ### 9. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. | Bổ sung chế tài theo hướng tăng cường trách nhiệm cá nhân đối với người có trách nhiệm xử lý vi phạm nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Bổ sung chế tài đối với các cơ sở đào tạo về đấu thầu có vi phạm để tăng cường hoạt động quản lý đối với công tác này. |
| Điều 72. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 1. Nhà thầu dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu. 2. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu trong đấu thầu là bên mời thầu, chủ đầu tư và người có thẩm quyền. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thì người có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của nhà thầu trên cơ sở Báo cáo của Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị theo quy định tại Điều 73 của Luật này. 3. Đối với kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu mà không phải là kết quả lựa chọn nhà thầu thì thời gian để kiến nghị được tính từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả đấu thầu. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian để kiến nghị tối đa là mười ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu. | ### Điều 102. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu 1. Nhà thầu tham dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu. 2. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu trong quá trình tham dự thầu là chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên hoặc đấu thầu tập trung) và người có thẩm quyền. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thì người có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của nhà thầu trên cơ sở Báo cáo của Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị theo quy định tại Khoản 2 Điều 103 của Luật này. 3. Đối với kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu mà không phải là kết quả lựa chọn nhà thầu thì thời gian để kiến nghị được tính từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian để kiến nghị tối đa là mười (10) ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. | Bỏ cấp giải quyết kiến nghị là bên mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án để rút ngắn thời gian giải quyết kiến nghị, đồng thời nhằm tăng cường hiệu quả giải quyết kiến nghị. |
| Điều 73. Quy trình giải quyết kiến nghị trong đấu thầu 1. Việc giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Bên mời thầu có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong đấu thầu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là năm ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Trường hợp bên mời thầu không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu thì nhà thầu được quyền gửi đơn đến chủ đầu tư để xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm b khoản này; b) Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong đấu thầu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là bảy ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn đến người có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm c khoản này; c) Người có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong đấu thầu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là mười ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Trường hợp người có thẩm quyền không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của người có thẩm quyền thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án. 2. Việc giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; b) Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. Riêng trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn đồng thời đến người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị để xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm c khoản này; c) Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn) có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư, các cơ quan liên quan đến gói thầu cung cấp các thông tin, tài liệu, ý kiến cần thiết để hình thành Báo cáo kết quả làm việc. Trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn có thể làm việc trực tiếp với các đối tượng liên quan để làm rõ vấn đề. Thời gian để Hội đồng tư vấn làm việc cho đến khi có Báo cáo kết quả tối đa là hai mươi ngày kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Hội đồng tư vấn có Chủ tịch là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, các thành viên gồm đại diện của người có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan. Trong thời hạn tối đa là năm ngày làm việc kể từ khi nhận được Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, người có thẩm quyền phải ra quyết định giải quyết kiến nghị của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không đồng ý với giải quyết của người có thẩm quyền thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án. 3. Khi có kiến nghị trong đấu thầu, nhà thầu có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án. Trường hợp nhà thầu lựa chọn cách giải quyết không khởi kiện ra Tòa án thì tiến hành theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Chính phủ quy định cụ thể về giải quyết kiến nghị và hoạt động của Hội đồng tư vấn. | ### Điều 103. Quy trình giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà thầu 1. Việc giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên, đấu thầu tập trung) có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong quá trình tham dự thầu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Trường hợp bên mời thầu hoặc chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu, chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn tối đa là mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư hoặc bên mời thầu để xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này; b) Người có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong quá trình tham dự thầu của nhà thầu trong thời hạn tối đa là mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Trường hợp người có thẩm quyền không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của người có thẩm quyền thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án. 2. Việc giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định sau đây: a) Việc giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện tương tự theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. Riêng trường hợp chủ đầu tư hoặc bên mời thầu không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư hoặc bên mời thầu thì nhà thầu được quyền gửi đơn đồng thời đến người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị để xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này; b) Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên hoặc đấu thầu tập trung), các cơ quan liên quan đến gói thầu cung cấp các thông tin, tài liệu, ý kiến cần thiết để hình thành báo cáo kết quả làm việc. Trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn có thể làm việc trực tiếp với các đối tượng liên quan để làm rõ vấn đề. Thời gian để Hội đồng tư vấn làm việc cho đến khi có báo cáo kết quả tối đa là hai mươi (20) ngày kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu. Hội đồng tư vấn có Chủ tịch là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, các thành viên gồm đại diện của người có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan và các thành viên khác do Chủ tịch yêu cầu nhưng không bao gồm thành viên thuộc chủ đầu tư, bên mời thầu. Trong thời hạn tối đa là năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, người có thẩm quyền phải ra quyết định giải quyết kiến nghị của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu không đồng ý với giải quyết của người có thẩm quyền thì nhà thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án; c) Trường hợp nhà thầu có đơn kiến nghị gửi đến Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị, Hội đồng phải có văn bản thông báo về việc tạm dừng cuộc thầu để giải quyết kiến nghị đảm bảo chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) nhận được thông báo tối đa sau ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng tư vấn nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu. Thời gian tạm dừng cuộc thầu được tính từ ngày chủ đầu tư (đối với dự án) hoặc bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) nhận được thông báo tạm dừng cuộc thầu đến khi người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị. 3. Khi có kiến nghị trong quá trình tham dự thầu, nhà thầu có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án theo quy định tại Mục 2 Chương này. Trường hợp nhà thầu lựa chọn cách giải quyết không khởi kiện ra Tòa án thì tiến hành theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. Chính phủ quy định chi tiết về giải quyết kiến nghị và hoạt động của Hội đồng tư vấn. | Bổ sung quy trình giải quyết kiến nghị trong mua sắm thường xuyên, đấu thầu tập trung để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Luật. |
|  | ### Điều 104. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà đầu tư 1. Nhà đầu tư tham dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư và những vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu. 2. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư trong quá trình tham dự thầu là bên mời thầu và người có thẩm quyền. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư thì người có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư trên cơ sở báo cáo của Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật này. 3. Đối với kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình tham dự thầu mà không phải là kết quả lựa chọn nhà đầu tư thì thời gian để kiến nghị được tính từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư, thời gian để kiến nghị tối đa là hai mươi (20) ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư. | Bổ sung quy trình giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Luật. |
|  | ### Điều 105. Quy trình giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà đầu tư 1. Việc giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định sau đây: a) Bên mời thầu có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong quá trình tham dự thầu của nhà đầu tư trong thời hạn tối đa là mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà đầu tư. Trường hợp bên mời thầu không giải quyết được hoặc nhà đầu tư không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu thì nhà đầu tư được quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn tối đa là ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu để xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này; b) Người có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kiến nghị trong quá trình tham dự thầu của nhà đầu tư trong thời hạn tối đa là hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà đầu tư. Trường hợp người có thẩm quyền không giải quyết được hoặc nhà đầu tư không đồng ý với giải quyết của người có thẩm quyền thì nhà đầu tư có quyền khởi kiện ra Tòa án. 2. Việc giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định sau đây: a) Việc giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện tương tự theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. Riêng trường hợp bên mời thầu không giải quyết được hoặc nhà đầu tư không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu thì nhà đầu tư được quyền gửi đơn đồng thời đến người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị để xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này; b) Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị có trách nhiệm yêu cầu nhà đầu tư, bên mời thầu, các cơ quan liên quan đến dự án cung cấp các thông tin, tài liệu, ý kiến cần thiết để hình thành báo cáo kết quả làm việc. Trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn có thể làm việc trực tiếp với các đối tượng liên quan để làm rõ vấn đề. Thời gian để Hội đồng tư vấn làm việc cho đến khi có báo cáo kết quả tối đa là ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị của nhà đầu tư. Hội đồng tư vấn có chủ tịch là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, các thành viên gồm đại diện của người có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan. Trong thời hạn tối đa là mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, người có thẩm quyền phải ra quyết định giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không đồng ý với giải quyết của người có thẩm quyền thì nhà đầu tư có quyền khởi kiện ra Tòa án. 3. Khi có kiến nghị trong quá trình tham dự thầu, nhà đầu tư có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án theo quy định tại Mục 2 Chương này. Trường hợp nhà đầu tư lựa chọn cách giải quyết không khởi kiện ra Tòa án thì tiến hành theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. Chính phủ quy định chi tiết về giải quyết kiến nghị và hoạt động của Hội đồng tư vấn. |  |
|  | ### Điều 106. Nguyên tắc giải quyết Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu tại tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. | Bổ sung mới Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi đã bổ sung quy định về việc sẽ áp dụng thủ tục tố tụng dân sự khi giải quyết kiến nghị trong đấu thầu tại tòa án. |
|  | ### Điều 107. Quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 1. Khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện, các bên có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được cho các bên liên quan. 2. Ngoài các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm dừng các hoạt động sau đây: a) Đóng thầu; b) Phê duyệt danh sách ngắn; c) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; d) Ký kết hợp đồng; đ) Thực hiện hợp đồng. 3. Toà án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sau khi nghe ý kiến của các bên liên quan đến việc áp dụng biện pháp đó. | Bổ sung mới |
| Điều 76. Hướng dẫn thi hành Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. Điều 77. Hiệu lực thi hành Luật Đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2006. Luật sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2009. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. | ### Điều 108. Hiệu lực thi hành Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm và thay thế Luật Đấu thầu năm 2005; hủy bỏ Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Chương VI Luật Xây dựng. ### Điều 109. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật. | Chỉnh sửa theo hướng Luật này là Luật chung quy định về đấu thầu. |

Quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 6 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 15 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 7 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 8 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 9 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 11 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 12 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 13 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 14 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 5 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 5 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 10 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 16 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 17 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 17 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 18 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 19 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 19 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 19 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại khoản 20 Điều 2 của Luật sửa đổi

Quy định tại Điều 7 của Luật sửa đổi