| CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
|  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 352/TTr-CP | Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021 |

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021

của tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại công văn số 1748/UBND-KTTH ngày 31/3/2021 về việc bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho Dự án “Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An” (Dự án) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), sau khi rà soát việc đề xuất và phân bổ dự toán chi tiết vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của tỉnh Quảng Nam đến 30/6/2021, Chính phủ xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội việc điều chỉnh trên như sau:

- Tình hình bố trí vốn và giải ngân phần vốn viện trợ của Dự án.

  - Dự án có tổng mức đầu tư là 88,5 triệu USD, tương đương 1.858,5 tỷ đồng. Trong đó vốn vay là 70 triệu USD, vốn viện trợ là 3 triệu USD, vốn đối ứng là 15,5 triệu USD.

  - Về vốn viện trợ (nguồn kinh phí sự nghiệp):

- Năm 2018, Dự án đã được bố trí 19,4 tỷ đồng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại; chủ đầu tư đã giải ngân 8,18 tỷ đồng, tương đương với 359.772,01 USD.

- Năm 2019, không bố trí nguồn viện trợ cho Dự án.

- Năm 2020, Dự án đã được bố trí 14,5 tỷ đồng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại; chủ đầu tư đã giải ngân 14,5 tỷ đồng, tương đương với 631.285,67 USD.

- Tại thời điểm xây dựng dự toán 2021, tỉnh Quảng Nam không đề nghị bố trí chi từ nguồn vốn viện trợ cho Dự án.

- Về dự toán chi nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Quảng Nam, vốn thường xuyên, nguồn nước ngoài năm 2021.

Theo Quyết định số 2038/QĐ-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, tỉnh Quảng Nam được giao dự toán chi bổ sung có mục tiêu năm 2021 vốn vay nước ngoài (kinh phí sự nghiệp) là 44,25 tỷ đồng thực hiện ghi thu – ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao (tỉnh Quảng Nam không được giao dự toán nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại).

- Đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Dự án đã được bố trí nguồn chi thường xuyên năm 2018, 2020 (nguồn viện trợ) từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. So với cơ cấu nguồn vốn viện trợ thì còn phải bố trí cho Dự án là 46,212 tỷ đồng (tương đương 2,009 triệu USD). Căn cứ nhu cầu vốn để thanh toán cho công việc thực hiện Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài chính bổ sung nguồn viện trợ nước ngoài (kinh phí sự nghiệp) năm 2021, số tiền 40,322 tỷ đồng (tương đương 1,753 triệu USD) để thực hiện Dự án.

- Kiến nghị của Chính phủ.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội duyệt: Bổ sung dự toán thu năm 2021 nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại số tiền 40,322 tỷ đồng và bổ sung dự toán chi năm 2021 từ nguồn viện trợ không hoàn lại, chi thường xuyên của ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Quảng Nam số tiền 40,322 tỷ đồng.

Chính phủ kính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các PTTg; - VPQH; - UB TC-NS QH; - Các Bộ: TC, KHĐT; - UBND tỉnh Quảng Nam; - VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, PL, TH; - Lưu: VT, KTTH (3). | TM. CHÍNH PHỦ TUQ. THỦ TƯỚNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH (Đã ký) Hồ Đức Phớc |
| --- | --- |